РЕШЕНИЕ ВИТЕБСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

29 марта 2021 г. № 137

О мерах по реализации в 2021 году Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021–2025 годы

На основании пункта 23 Положения о порядке формирования, финансирования, выполнения и оценки эффективности реализации государственных программ, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 25 июля 2016 г. № 289, Витебский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Определить на 2021 год:

1.1. планы деятельности по выполнению целевых показателей:

подпрограммы 1 «Доступность услуг» Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021–2025 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 января 2021 г. № 50 (далее – программа), согласно приложению 1;

подпрограммы 2 «Благоустройство» программы согласно приложению 2;

подпрограммы 3 «Эффективное теплоснабжение» программы согласно приложению 3;

подпрограммы 4 «Ремонт жилья» программы согласно приложению 4;

подпрограммы 5 «Чистая вода» программы согласно приложению 5;

подпрограммы 6 «Цель 99» программы согласно приложению 6;

1.2. показатели деятельности исполнителей мероприятий программы, направленной на достижение сводных целевых, целевых показателей программы, согласно приложениям 7–13.

2. Распорядителями бюджетных средств, отвечающими за выполнение задач и целевых показателей программы, являются главное управление жилищно-коммунального хозяйства Витебского областного исполнительного комитета (далее – облисполком), городские и районные исполнительные комитеты (далее – горрайисполкомы), организации системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства.

3. Главному управлению жилищно-коммунального хозяйства облисполкома, главному управлению торговли и услуг облисполкома, горрайисполкомам:

3.1. обеспечить при необходимости заключение с исполнителями мероприятий программы договоров, указанных в пункте 18 Положения о порядке формирования, финансирования, выполнения и оценки эффективности реализации государственных программ, предусматривающих меры ответственности исполнителей мероприятий программы за несвоевременную и некачественную реализацию мероприятий, недостижение показателей их деятельности, направленной на достижение сводных целевых, целевых показателей программы, а также неэффективное использование бюджетных средств на осуществление мероприятий;

3.2. предусмотреть в трудовых договорах (контрактах) с руководителями подчиненных организаций, являющихся исполнителями мероприятий программы, меры ответственности за невыполнение показателей их деятельности, направленной на достижение целевых показателей программы.

4. Главному управлению жилищно-коммунального хозяйства облисполкома, главному управлению торговли и услуг облисполкома совместно с горрайисполкомами обеспечить осуществление в течение года мониторинга выполнения мероприятий программы их исполнителями, а также подготовку и представление годового отчета о реализации программы ответственным заказчикам.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителей председателя облисполкома по направлениям деятельности, начальника главного управления жилищно-коммунального хозяйства облисполкома, начальника главного управления торговли и услуг облисполкома, начальника главного финансового управления облисполкома, председателей горрайисполкомов.

| Председатель | Н.Н.Шерстнев |
| --- | --- |
| Управляющий делами | А.В.Сысоев |

|  | Приложение 1 к решению Витебского областного исполнительного комитета 29.03.2021 № 137 |
| --- | --- |

ПЛАН
деятельности на 2021 год по выполнению целевых показателей подпрограммы 1 «Доступность услуг» Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021–2025 годы

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования, белорусских рублей | Источники финансирования | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Обеспечение доступности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг (далее – ЖКУ) |  |  |  |  |
| 1. Предоставление субсидий на возмещение части расходов по оказываемым населению ЖКУ | в течение года | в пределах предусмотренных средств бюджетов базового уровня | городские и районные бюджеты | организации, предоставляющие ЖКУ населению |
| 2. Предоставление населению льгот по оплате ЖКУ | в течение года | в пределах предусмотренных средств бюджетов базового уровня | городские и районные бюджеты | организации, предоставляющие ЖКУ населению |
| 3. Предоставление населению безналичных жилищных субсидий | в течение года | в пределах предусмотренных средств областного бюджета | областной бюджет | коммунальное производственное унитарное предприятие «Витебский областной расчетно-справочный центр» |
| 4. Возмещение расходов организаций, осуществляющих начисление платы за ЖКУ и платы за пользование жилым помещением, связанных с выполнением функций по предоставлению безналичных жилищных субсидий | в течение года | в пределах предусмотренных средств бюджетов базового уровня | городские и районные бюджеты | коммунальное производственное унитарное предприятие «Витебский областной расчетно-справочный центр» |
| 5. Возмещение расходов организаций ЖКХ, связанных с регистрацией граждан по месту жительства и месту пребывания | в течение года | в пределах предусмотренных средств бюджетов базового уровня | городские и районные бюджеты | коммунальное производственное унитарное предприятие «Витебский областной расчетно-справочный центр» |
| Задача 2. Содействие повышению качества бытовых услуг и их разнообразию |  |  |  |  |
| 6. Предоставление населению услуг общих отделений бань и душевых | в течение года | в пределах предусмотренных средств бюджетов базового уровня | городские и районные бюджеты | организации, предоставляющие населению услуги общих отделений бань и душевых |
| 7. Приобретение необходимых для оказания бытовых услуг населению в сельской местности транспортных средств, запасных частей к ним и их ремонта в целях развития выездного обслуживания в том числе по районам: | в течение года | 163 000 | районные бюджеты | организации, оказывающие бытовые услуги, определенные по результатам конкурса в качестве исполнителей мероприятия |
|  |  | 5 000 | средства организаций | организации, оказывающие бытовые услуги, определенные по результатам конкурса в качестве исполнителей мероприятия |
| Витебский |  | 30 000 | районный бюджет | организации, оказывающие бытовые услуги, определенные по результатам конкурса в качестве исполнителей мероприятия |
|  |  | 5 000 | средства организаций | организации, оказывающие бытовые услуги, определенные по результатам конкурса в качестве исполнителей мероприятия |
| Глубокский |  | 30 000 | районный бюджет | организации, оказывающие бытовые услуги, определенные по результатам конкурса в качестве исполнителей мероприятия |
| Лепельский |  | 50 000 | районный бюджет | организации, оказывающие бытовые услуги, определенные по результатам конкурса в качестве исполнителей мероприятия |
| Толочинский |  | 45 000 | районный бюджет | организации, оказывающие бытовые услуги, определенные по результатам конкурса в качестве исполнителей мероприятия |
| Шумилинский |  | 8 000 | районный бюджет | организации, оказывающие бытовые услуги, определенные по результатам конкурса в качестве исполнителей мероприятия |
| 8. Приобретение необходимых для оказания бытовых услуг населению в сельской местности оборудования, запасных частей к нему и его ремонта в целях технического переоснащения субъектов, оказывающих бытовые услуги в том числе по районам: | в течение года | 109 480 | районные бюджеты | организации, оказывающие бытовые услуги, определенные по результатам конкурса в качестве исполнителей мероприятия |
|  |  | 5 000 | средства организаций | организации, оказывающие бытовые услуги, определенные по результатам конкурса в качестве исполнителей мероприятия |
| Браславский |  | 10 000 | районный бюджет | организации, оказывающие бытовые услуги, определенные по результатам конкурса в качестве исполнителей мероприятия |
| Верхнедвинский |  | 2 500 | районный бюджет | организации, оказывающие бытовые услуги, определенные по результатам конкурса в качестве исполнителей мероприятия |
| Глубокский |  | 9 000 | районный бюджет | организации, оказывающие бытовые услуги, определенные по результатам конкурса в качестве исполнителей мероприятия |
| Докшицкий |  | 28 480 | районный бюджет | организации, оказывающие бытовые услуги, определенные по результатам конкурса в качестве исполнителей мероприятия |
| Миорский |  | 2 500 | районный бюджет | организации, оказывающие бытовые услуги, определенные по результатам конкурса в качестве исполнителей мероприятия |
| Полоцкий |  | 40 000 | районный бюджет | организации, оказывающие бытовые услуги, определенные по результатам конкурса в качестве исполнителей мероприятия |
|  |  | 5 000 | средства организаций | организации, оказывающие бытовые услуги, определенные по результатам конкурса в качестве исполнителей мероприятия |
| Поставский |  | 10 000 | районный бюджет | организации, оказывающие бытовые услуги, определенные по результатам конкурса в качестве исполнителей мероприятия |
| Толочинский |  | 7 000 | районный бюджет | организации, оказывающие бытовые услуги, определенные по результатам конкурса в качестве исполнителей мероприятия |

|  | Приложение 2 к решению Витебского областного исполнительного комитета 29.03.2021 № 137 |
| --- | --- |

ПЛАН
деятельности на 2021 год по выполнению целевого показателя подпрограммы 2 «Благоустройство» Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021–2025 годы

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования, белорусских рублей | Источники финансирования | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача. Повышение уровня благоустроенности территорий населенных пунктов |  |  |  |  |
| 1. Поддержание и восстановление санитарного и технического состояния придомовых территорий многоквартирных жилых домов | в течение года | в пределах предусмотренных средств бюджетов базового уровня | городские и районные бюджеты | организации, в хозяйственном ведении которых находятся объекты внешнего благоустройства, организации, определенные по результатам конкурсов в качестве исполнителей мероприятия |
| 2. Содержание и ремонт объектов благоустройства, кроме наружного освещения, а также содержания и ремонта улично-дорожной сети населенных пунктов | в течение года | в пределах предусмотренных средств бюджетов базового уровня | городские и районные бюджеты | организации, в хозяйственном ведении которых находятся объекты внешнего благоустройства, организации, определенные по результатам конкурсов в качестве исполнителей мероприятия |
| 3. Наружное освещение населенных пунктов | в течение года | в пределах предусмотренных средств бюджетов базового уровня | городские и районные бюджеты | организации, в хозяйственном ведении которых находятся объекты внешнего благоустройства, организации, определенные по результатам конкурсов в качестве исполнителей мероприятия |
| 4. Содержание и ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов | в течение года | в пределах предусмотренных средств бюджетов базового уровня | городские и районные бюджеты | организации, в хозяйственном ведении которых находятся объекты внешнего благоустройства, организации, определенные по результатам конкурсов в качестве исполнителей мероприятия |

|  | Приложение 3 к решению Витебского областного исполнительного комитета 29.03.2021 № 137 |
| --- | --- |

ПЛАН
деятельности на 2021 год по выполнению целевого показателя подпрограммы 3 «Эффективное теплоснабжение» Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021–2025 годы

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования, белорусских рублей | Источники финансирования | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача. Повышение надежности, технологической и экономической эффективности теплоснабжения |  |  |  |  |
| 1. Замена (капитальный ремонт, приобретение, модернизация, реконструкция) тепловых сетей с длительными сроками эксплуатации и неудовлетворительными теплотехническими характеристиками, закрепленных на праве хозяйственного ведения за организациями жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) | в течение года | в пределах предусмотренных средств областного бюджета | областной бюджет | организации, включенные в перечни главного управления ЖКХ облисполкома, согласованные главным финансовым управлением облисполкома, в хозяйственном ведении которых находятся объекты, финансируемые в соответствии с решением Витебского областного Совета депутатов от 24 декабря 2020 г. № 180 «Об областном бюджете на 2021 год», организации, которым предусмотрено финансирование на эти цели в соответствии с решениями городских и районных Советов депутатов о бюджете на текущий финансовый год |
|  |  | в пределах предусмотренных средств бюджетов базового уровня | городские и районные бюджеты |  |
|  |  | 1 500 000 | средства организаций |  |
| 2. Модернизация (реконструкция) котельных на местных топливно-энергетических ресурсах, закрепленных на праве хозяйственного ведения за организациями ЖКХ, с установкой более эффективного оборудования, | в течение года | в пределах предусмотренных средств областного бюджета | областной бюджет | организации, включенные в перечни главного управления ЖКХ облисполкома, согласованные главным финансовым управлением облисполкома, в хозяйственном ведении которых находятся объекты, финансируемые в соответствии с решением Витебского областного Совета депутатов от 24 декабря 2020 г. № 180, организации, которым предусмотрено финансирование на эти цели в соответствии с решениями городских и районных Советов депутатов о бюджете на текущий финансовый год |
| в том числе котельного |  | в пределах предусмотренных средств бюджетов базового уровня | городские и районные бюджеты |  |
| 3. Оптимизация схем теплоснабжения населенных пунктов с ликвидацией неэффективных котельных, | в течение года | в пределах предусмотренных средств областного бюджета | областной бюджет | организации, включенные в перечни главного управления ЖКХ облисполкома, согласованные главным финансовым управлением облисполкома, в хозяйственном ведении которых находятся объекты, финансируемые в соответствии с решением Витебского областного Совета депутатов от 24 декабря 2020 г. № 180, организации, которым предусмотрено финансирование на эти цели в соответствии с решениями городских и районных Советов депутатов о бюджете на текущий финансовый год |
| в том числе перевод эксплуатируемого жилищного фонда граждан с централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения на индивидуальное |  | в пределах предусмотренных средств бюджетов базового уровня | городские и районные бюджеты |  |

|  | Приложение 4 к решению Витебского областного исполнительного комитета 29.03.2021 № 137 |
| --- | --- |

ПЛАН
деятельности на 2021 год по выполнению целевых показателей подпрограммы 4 «Ремонт жилья» Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021–2025 годы

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования, белорусских рублей | Источники финансирования | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Восстановление технических и потребительских качеств, а также сохранение эксплуатационной надежности жилищного фонда |  |  |  |  |
| 1. Капитальный ремонт жилищного фонда | в течение года | в пределах предусмотренных средств бюджетов базового уровня | городские и районные бюджеты | организации, определенные по результатам конкурсов в качестве исполнителей мероприятия |
|  | в течение года | 34 992 000 | средства населения |  |
| 2. Текущий ремонт жилищного фонда | в течение года | в пределах предусмотренных средств бюджетами базового уровня | городские и районные бюджеты | организации, определенные по результатам конкурсов в качестве исполнителей мероприятия, организации, определенные местными исполнительными и распорядительными органами исполнителями работ по текущему ремонту без проведения процедур закупок |
| Задача 2. Обеспечение безопасной эксплуатации лифтового оборудования в жилых домах |  |  |  |  |
| 3. Приобретение и замена (капитальный ремонт, модернизация) лифтов | в течение года | в пределах предусмотренных средств областного бюджета | областной бюджет | организации, определенные по результатам конкурсов в качестве исполнителей мероприятия |
|  |  | в пределах предусмотренных средств бюджетов базового уровня | городские и районные бюджеты |  |
|  |  | 4 000 000 | бюджетный кредит |  |

|  | Приложение 5 к решению Витебского областного исполнительного комитета 29.03.2021 № 137 |
| --- | --- |

ПЛАН
деятельности на 2021 год по выполнению целевых показателей подпрограммы 5 «Чистая вода» Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021–2025 годы

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования, белорусских рублей | Источники финансирования | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Обеспечение потребителей водоснабжением питьевого качества |  |  |  |  |
| 1. Проектирование и строительство объектов водоснабжения, в том числе: | в течение года | в пределах предусмотренных средств областного бюджета, республиканского бюджета | областной бюджет, республиканский бюджет | организация, в хозяйственное ведение которой предусматривается принятие объектов после ввода их в эксплуатацию |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Карасино Браславского района» |  |  |  |  |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Межаны Браславского района» |  |  |  |  |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Нурово Верхнедвинского района» |  |  |  |  |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Сеньково Верхнедвинского района» |  |  |  |  |
| «Строительство станции обезжелезивания и артезианской скважины в н.п. Жигули Верхнедвинского района» |  |  |  |  |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Прудинки Верхнедвинского района» |  |  |  |  |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Дыманово Витебского района» |  |  |  |  |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Войтово Витебского района» |  |  |  |  |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Волосово Витебского района» |  |  |  |  |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Жебентяи Витебского района» |  |  |  |  |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Осиновка Витебского района» |  |  |  |  |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Поляи Витебского района» |  |  |  |  |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Зябки Глубокского района» |  |  |  |  |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Бабичи Глубокского района» |  |  |  |  |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Вировля Городокского района» |  |  |  |  |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Литовцы Докшицкого района» |  |  |  |  |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Волколата Докшицкого района» |  |  |  |  |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Редьки Дубровенского района» |  |  |  |  |
| «Строительство станции обезжелезивания и артезианской скважины в н.п. Добрынь Дубровенского района» |  |  |  |  |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Пироги Дубровенского района» |  |  |  |  |
| «Строительство объектов водоснабжения со станцией обезжелезивания в г.п. Лиозно» |  |  |  |  |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Новое Село Лиозненского района» |  |  |  |  |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Черноручье Лиозненского района» |  |  |  |  |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Пышно Лепельского района» |  |  |  |  |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Долгиново Миорского района» |  |  |  |  |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Малое Ситно Полоцкого района» |  |  |  |  |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Шпаковщина Полоцкого района» |  |  |  |  |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Заборье Россонского района» |  |  |  |  |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Ковали Россонского района» |  |  |  |  |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Янковичи Россонского района» |  |  |  |  |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Белая Липа Сенненского района» |  |  |  |  |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Ског Сенненского района» |  |  |  |  |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Горщевщина Толочинского района» |  |  |  |  |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Друцк Толочинского района» |  |  |  |  |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Матырино Ушачского района» |  |  |  |  |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Антополье Чашникского района» |  |  |  |  |
| «Строительство станции обезжелезивания в аг. Бильдюги Шарковщинского района» |  |  |  |  |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Приозерная Шумилинского района» |  |  |  |  |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Суровни Шумилинского района» |  |  |  |  |
| «Артезианская скважина и станция обезжелезивания в агрогородке Почаевичи н.п. Красное Утро» |  |  |  |  |
| «Водоснабжение н.п. Волчо Ушачского района» |  |  |  |  |
| «Строительство сети водопровода н.п. Рубеж Браславского района с подключением к станции обезжелезивания «Муражи» |  |  |  |  |
| «Строительство сети водопровода от водозабора «Муражи» до ул. Гоголя в г. Браславе» |  |  |  |  |
| «Водоснабжение н.п. Шарковка Лепельского района от г. Лепель» |  |  |  |  |
| «Подключение н.п. Большой Полсвиж Лепельского района от г. Лепель» |  |  |  |  |
| 2. Переподключение населенных пунктов к существующим централизованным системам водоснабжения с водой питьевого качества | в течение года | в пределах предусмотренных средств областного бюджета | областной бюджет | организация, в хозяйственное ведение которой предусматривается принятие объектов после ввода их в эксплуатацию |
| 3. Строительство водозаборных скважин, иные мероприятия, направленные на обеспечение потребителей водоснабжением питьевого качества | в течение года | в пределах предусмотренных собственных средств организации | средства организации |  |
| Задача 2. Обеспечение населения централизованными системами водоснабжения, водоотведения (канализации) |  |  |  |  |
| 4. Строительство сетей водоснабжения, в том числе в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 22 декабря 2018 г. № 488 «О строительстве сетей водоснабжения, водоотведения (канализации)» (далее – Указ № 488) | в течение года | в пределах предусмотренных собственных средств организации | средства организации | организация, в хозяйственное ведение которой предусматривается принятие объектов после ввода их в эксплуатацию |
| 5. Строительство сетей водоотведения (канализации), в том числе в рамках Указа № 488 | в течение года | в пределах предусмотренных собственных средств организации | средства организации |  |
| Задача 3. Повышение качества очистки сточных вод и надежности систем водоснабжения, водоотведения (канализации) |  |  |  |  |
| 6. Строительство, реконструкция очистных сооружений сточных вод | в течение года | в пределах предусмотренных средств областного бюджета, кредитных ресурсов, внешних государственных займов | областной бюджет | организация, в хозяйственном ведении которой находятся объекты или предусматривается их принятие после ввода в эксплуатацию |
|  |  |  | кредитные ресурсы |  |
|  |  |  | внешние государственные займы |  |
| 7. Замена сетей водоснабжения со сверхнормативными сроками эксплуатации | в течение года | в пределах предусмотренных средств областного бюджета | областной бюджет | организация, в хозяйственном ведении которой находятся объекты |
| 8. Замена сетей водоотведения (канализации) со сверхнормативными сроками эксплуатации | в течение года | в пределах предусмотренных собственных средств организации | средства организации | организация, в хозяйственном ведении которой находятся объекты |

|  | Приложение 6 к решению Витебского областного исполнительного комитета 29.03.2021 № 137 |
| --- | --- |

ПЛАН
деятельности на 2021 год по выполнению целевых показателей подпрограммы 6 «Цель 99» Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021–2025 годы

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования, белорусских рублей | Источники финансирования | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача. Минимизация объема захоронения твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) |  |  |  |  |
| 1. Совершенствование систем обращения с коммунальными отходами, включая их раздельный сбор и контейнерный сбор в секторе индивидуальной жилой застройки | в течение года | 350 000 | средства организаций | организации, осуществляющие сбор и удаление отходов потребления в соответствии со схемами обращения с коммунальными отходами, утвержденными горрайисполкомами |
| 2. Создание региональных объектов по сортировке и использованию ТКО, включая производство пре-RDF-топлива и RDF-топлива, и полигонов для их захоронения в том числе по районам: | в течение года | 35 491 980 | средства государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов» (далее – средства Оператора) | организации, определенные по результатам конкурсов в качестве исполнителей мероприятия |
| Полоцкий район | в течение года | 500 000 | средства Оператора | организация, определенная по результатам конкурса в качестве исполнителя мероприятия |
| Оршанский район | в течение года | 34 991 980 | средства Оператора | организация, определенная по результатам конкурса в качестве исполнителя мероприятия |
| 3. Проведение информационной и разъяснительной работы с населением по вопросам раздельного сбора ТКО | в течение года | 14 000 | средства Оператора | Витебский горисполком |
|  |  | 2 000 |  | Докшицкий райисполком |
|  |  | 4 000 |  | Новополоцкий горисполком |
|  |  | 4 000 |  | Оршанский райисполком |
|  |  | 4 000 |  | Полоцкий райисполком |
|  |  | 2 000 |  | Шумилинский райисполком |
| 4. Закрытие (рекультивация) мини-полигонов для захоронения ТКО | в течение года | в пределах имеющихся источников | средства организаций | организации, осуществляющие эксплуатацию объектов захоронения ТКО |
| 5. Создание площадок для компостирования органической части твердых коммунальных отходов согласно приложению | в течение года | в пределах имеющихся источников | средства организаций | организации, осуществляющие эксплуатацию объектов захоронения ТКО |

|  | Приложение 7 к решению Витебского областного исполнительного комитета 29.03.2021 № 137 |
| --- | --- |

ПОКАЗАТЕЛИ
деятельности исполнителей мероприятий Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021–2025 годы, направленной на достижение сводных целевых показателей программы, на 2021 год

| Наименование показателя (по районам и городам) | Единица измерения | Значения показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I квартал | первое полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1. Снижение затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг населению в сопоставимых условиях – всего, в том числе: | процентов | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Бешенковичский |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Браславский |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Верхнедвинский |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Витебский |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Глубокский |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Городокский |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Докшицкий |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Дубровенский |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Лепельский |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Лиозненский |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Миорский |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Оршанский |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Полоцкий |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Поставский |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Россонский |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Сенненский |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Толочинский |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Ушачский |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Чашникский |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Шарковщинский |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Шумилинский |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Новополоцк |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Витебск |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2. Обеспеченность потребителей водоснабжением питьевого качества – всего, в том числе: | процентов | 96,3 | 96,5 | 96,8 | 97,2 |
| Бешенковичский |  | 98,6 | 98,7 | 98,8 | 99,3 |
| Браславский |  | 98,7 | 98,8 | 98,9 | 99,1 |
| Верхнедвинский |  | 95,1 | 95,2 | 98,3 | 98,6 |
| Витебск и Витебский район |  | 50,2 | 98,1 | 98,1 | 98,2 |
| Глубокский |  | 89,7 | 89,7 | 90,7 | 91,9 |
| Городокский |  | 92,1 | 92,1 | 94,1 | 94,3 |
| Докшицкий |  | 92,1 | 92,8 | 94,0 | 94,1 |
| Дубровенский |  | 87,5 | 87,6 | 90,0 | 90,7 |
| Лепельский |  | 99,2 | 99,6 | 99,6 | 99,6 |
| Лиозненский |  | 83,1 | 84,9 | 85,1 | 97,3 |
| Миорский |  | 98,4 | 98,4 | 98,6 | 98,8 |
| Орша и Оршанский район |  | 100 | 100,0 | 100,0 | 100 |
| Полоцк и Полоцкий район |  | 97,3 | 97,3 | 97,6 | 97,7 |
| Поставский |  | 98 | 98,1 | 98,6 | 99,3 |
| Россонский |  | 83,3 | 83,5 | 84,2 | 86,0 |
| Сенненский |  | 81,1 | 81,3 | 82,0 | 83,9 |
| Толочинский |  | 83,3 | 85,4 | 85,4 | 85,4 |
| Ушачский |  | 66,7 | 66,7 | 68,4 | 69,8 |
| Чашникский |  | 93,8 | 95,2 | 95,9 | 96,1 |
| Шарковщинский |  | 95,5 | 95,5 | 98,7 | 98,9 |
| Шумилинский |  | 90,7 | 90,7 | 91,3 | 92,6 |
| Новополоцк (в том числе г.п. Боровуха) |  | 100 | 100,0 | 100,0 | 100 |

|  | Приложение 8 к решению Витебского областного исполнительного комитета 29.03.2021 № 137 |
| --- | --- |

ПОКАЗАТЕЛИ
деятельности исполнителей мероприятий подпрограммы 1 «Доступность услуг» Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021–2025 годы, направленной на достижение целевых показателей программы, на 2021 год

| Наименование показателя (по районам и городам) | Единица измерения | Значения показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I квартал | первое полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1. Уменьшение количества претензий на качество жилищно-коммунальных услуг – всего, в том числе: | процентов | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Бешенковичский |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Браславский |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Верхнедвинский |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Витебский |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Глубокский |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Городокский |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Докшицкий |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Дубровенский |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Лепельский |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Лиозненский |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Миорский |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Оршанский |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Полоцкий |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Поставский |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Россонский |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Сенненский |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Толочинский |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Ушачский |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Чашникский |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Шарковщинский |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Шумилинский |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Новополоцк |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Витебск |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2. Темпы роста объемов оказания бытовых услуг к предыдущему году (в сопоставимых ценах) – всего, в том числе: | процентов | – | – | – | 100,1 |
| Бешенковичский |  | – | – | – | 100,1 |
| Браславский |  | – | – | – | 100,1 |
| Верхнедвинский |  | – | – | – | 100,1 |
| Витебский |  | – | – | – | 100,1 |
| Глубокский |  | – | – | – | 100,1 |
| Городокский |  | – | – | – | 100,1 |
| Докшицкий |  | – | – | – | 100,1 |
| Дубровенский |  | – | – | – | 100,1 |
| Лепельский |  | – | – | – | 100,1 |
| Лиозненский |  | – | – | – | 100,1 |
| Миорский |  | – | – | – | 100,1 |
| Оршанский |  | – | – | – | 100,1 |
| Полоцкий |  | – | – | – | 100,1 |
| Поставский |  | – | – | – | 100,1 |
| Россонский |  | – | – | – | 100,1 |
| Сенненский |  | – | – | – | 100,1 |
| Толочинский |  | – | – | – | 100,1 |
| Ушачский |  | – | – | – | 100,1 |
| Чашникский |  | – | – | – | 100,1 |
| Шарковщинский |  | – | – | – | 100,1 |
| Шумилинский |  | – | – | – | 100,1 |
| Новополоцк |  | – | – | – | 100,1 |
| Витебск |  | – | – | – | 100,1 |

|  | Приложение 9 к решению Витебского областного исполнительного комитета 29.03.2021 № 137 |
| --- | --- |

ПОКАЗАТЕЛИ
деятельности исполнителей мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство» Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021–2025 годы, направленной на достижение целевых показателей программы, на 2021 год

| Наименование показателя (по районам и городам) | Единица измерения | Значения показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I квартал | первое полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| Ремонт и (или) реконструкция придомовых территорий многоквартирных жилых домов – всего, в том числе: | штук | – | 52 | 168 | 257 |
| Бешенковичский |  | – | 1 | 2 | 3 |
| Браславский |  | – | 2 | 3 | 3 |
| Верхнедвинский |  | – | 1 | 2 | 2 |
| Витебский |  | – | 1 | 3 | 4 |
| Глубокский |  | – | 2 | 3 | 5 |
| Городокский |  | – | 2 | 3 | 5 |
| Докшицкий |  | – | – | 4 | 6 |
| Дубровенский |  | – | 1 | 2 | 3 |
| Лепельский |  | – | 1 | 3 | 4 |
| Лиозненский |  | – | 1 | 3 | 3 |
| Миорский |  | – | – | 1 | 5 |
| Оршанский |  | – | 5 | 20 | 35 |
| Полоцкий |  | – | 5 | 15 | 31 |
| Поставский |  | – | 2 | 6 | 6 |
| Россонский |  | – | 2 | 3 | 4 |
| Сенненский |  | – | – | 2 | 4 |
| Толочинский |  | – | 2 | 3 | 5 |
| Ушачский |  | – | – | 1 | 3 |
| Чашникский |  | – | 4 | 6 | 12 |
| Шарковщинский |  | – | 2 | 3 | 3 |
| Шумилинский |  | – | – | 12 | 12 |
| Новополоцк |  | – | 8 | 32 | 48 |
| Витебск |  | – | 10 | 36 | 51 |

|  | Приложение 10 к решению Витебского областного исполнительного комитета 29.03.2021 № 137 |
| --- | --- |

ПОКАЗАТЕЛИ
деятельности исполнителей мероприятий подпрограммы 3 «Эффективное теплоснабжение» Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021–2025 годы, направленной на достижение целевых показателей программы, на 2021 год

| Наименование показателя (по районам и городам) | Единица измерения | Значения показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I квартал | первое полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| Потери тепловой энергии собственного производства организаций жилищно-коммунального хозяйства – всего, в том числе: | процентов | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 9,7 |
| Бешенковичский |  | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 9,7 |
| Браславский |  | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 9,7 |
| Верхнедвинский |  | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 9,7 |
| Витебский |  | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 9,7 |
| Глубокский |  | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 9,7 |
| Городокский |  | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 9,7 |
| Докшицкий |  | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 9,7 |
| Дубровенский |  | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 9,7 |
| Лепельский |  | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 9,7 |
| Лиозненский |  | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 9,7 |
| Миорский |  | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 9,7 |
| Оршанский |  | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 9,7 |
| Полоцкий |  | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 9,7 |
| Поставский |  | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 9,7 |
| Россонский |  | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 9,7 |
| Сенненский |  | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 9,7 |
| Толочинский |  | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 9,7 |
| Ушачский |  | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 9,7 |
| Чашникский |  | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 9,7 |
| Шарковщинский |  | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 9,7 |
| Шумилинский |  | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 9,7 |
| Новополоцк |  | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 9,7 |
| Витебск |  | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 9,7 |

|  | Приложение 11 к решению Витебского областного исполнительного комитета 29.03.2021 № 137 |
| --- | --- |

ПОКАЗАТЕЛИ
деятельности исполнителей мероприятий подпрограммы 4 «Ремонт жилья» Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021–2025 годы, направленной на достижение целевых показателей программы, на 2021 год

| Наименование показателя (по районам и городам) | Единица измерения | Значения показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I квартал | первое полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1. Ввод общей площади жилых домов после капитального ремонта – всего, в том числе: | тыс. кв. метров | 62,9 | 130,3 | 300,1 | 500,0 |
| Бешенковичский |  | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 3,5 |
| Браславский |  | 1,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Верхнедвинский |  | 0,6 | 2,0 | 3,4 | 5,7 |
| Витебский |  | 0,9 | 3,5 | 5,4 | 5,8 |
| Глубокский |  | 3,8 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| Городокский |  | – | – | 2,0 | 3,4 |
| Докшицкий |  | – | 0,4 | 3,4 | 7,0 |
| Дубровенский |  | – | – | – | 2,1 |
| Лепельский |  | 0,9 | 3,7 | 7,6 | 10,0 |
| Лиозненский |  | – | – | – | 1,8 |
| Миорский |  | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 3,5 |
| Оршанский |  | 8,4 | 16,0 | 50,0 | 90,0 |
| Полоцкий |  | 12,9 | 27,7 | 40,1 | 54,7 |
| Поставский |  | – | 2,8 | 2,8 | 5,4 |
| Россонский |  | – | – | – | 1,2 |
| Сенненский |  | – | – | 1,9 | 3,4 |
| Толочинский |  | – | – | – | 3,3 |
| Ушачский |  | – | – | – | 1,2 |
| Чашникский |  | 1,0 | 1,0 | 3,1 | 8,8 |
| Шарковщинский |  | – | – | – | 0,7 |
| Шумилинский |  | – | 0,5 | 10,3 | 19,3 |
| Новополоцк |  | 19,2 | 30,1 | 51,7 | 75,0 |
| Витебск |  | 13,6 | 35,5 | 110,0 | 188,2 |
| 2. Замена и модернизация в жилых домах лифтов, отработавших нормативные сроки эксплуатации – всего, в том числе: | единиц | 7 | 59 | 107 | 142 |
| Оршанский |  | – | – | 3 | 3 |
| Полоцкий |  | – | 13 | 20 | 20 |
| Новополоцк |  | 7 | 29 | 42 | 42 |
| Витебск |  | – | 17 | 42 | 77 |

|  | Приложение 12 к решению Витебского областного исполнительного комитета 29.03.2021 № 137 |
| --- | --- |

ПОКАЗАТЕЛИ
деятельности исполнителей мероприятий подпрограммы 5 «Чистая вода» Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021 – 2025 годы, направленной на достижение целевых показателей программы, на 2021 год

| Наименование показателя (по районам и городам) | Единица измерения | Значения показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I квартал | первое полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1. Обеспеченность населения централизованными системами водоснабжения – всего, в том числе: | процентов | 94,1 | 94,2 | 94,3 | 94,4 |
| Бешенковичский |  | 81,6 | 81,6 | 81,6 | 81,6 |
| Браславский |  | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 |
| Верхнедвинский |  | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 |
| Витебский |  | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Глубокский |  | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 |
| Городокский |  | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 |
| Докшицкий |  | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 |
| Дубровенский |  | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 |
| Лепельский |  | 87,5 | 87,5 | 88 | 88,2 |
| Лиозненский |  | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 |
| Миорский |  | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 |
| Оршанский |  | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 |
| Полоцкий |  | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 |
| Поставский |  | 85,2 | 85,2 | 85,2 | 85,2 |
| Россонский |  | 87,8 | 87,8 | 87,8 | 87,8 |
| Сенненский |  | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 |
| Толочинский |  | 88,2 | 88,2 | 88,2 | 88,2 |
| Ушачский |  | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 |
| Чашникский |  | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 |
| Шарковщинский |  | 79,4 | 79,4 | 79,4 | 79,4 |
| Шумилинский |  | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 87,6 |
| Новополоцк |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Витебск |  | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| 2. Обеспеченность населения централизованными системами водоотведения (канализации) – всего, в том числе: | процентов | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 77,1 |
| Бешенковичский |  | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 |
| Браславский |  | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| Верхнедвинский |  | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 |
| Витебский |  | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 34,2 |
| Глубокский |  | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 |
| Городокский |  | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
| Докшицкий |  | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
| Дубровенский |  | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
| Лепельский |  | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 |
| Лиозненский |  | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 |
| Миорский |  | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 |
| Оршанский |  | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 |
| Полоцкий |  | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 |
| Поставский |  | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| Россонский |  | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 |
| Сенненский |  | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 |
| Толочинский |  | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 |
| Ушачский |  | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 |
| Чашникский |  | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 |
| Шарковщинский |  | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
| Шумилинский |  | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 |
| Новополоцк |  | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 |
| Витебск |  | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 90,1 |
| 3. Замена сетей водоснабжения со сверхнормативными сроками эксплуатации всего, в том числе: | километров | – | 22,35 | 44,7 | 74,5 |
| УП «Витебскоблводоканал» |  | – | 22,35 | 44,7 | 74,5 |
| 4. Замена сетей водоотведения (канализации) со сверхнормативными сроками эксплуатации всего, в том числе: | километров | – | 1,8 | 3,6 | 6,0 |
| УП «Витебскоблводоканал» |  | – | 1,8 | 3,6 | 6,0 |

|  | Приложение 13 к решению Витебского областного исполнительного комитета 29.03.2021 № 137 |
| --- | --- |

ПОКАЗАТЕЛИ
деятельности исполнителей мероприятий подпрограммы 6 «Цель 99» Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021–2025 годы, направленной на достижение целевых показателей программы, на 2021 год

| Наименование показателя (по районам и городам) | Единица измерения | Значения показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I квартал | первое полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1. Использование твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) | процентов | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 2. Сбор (заготовка) вторичных материальных ресурсов, в том числе: | тонн | 23 150 | 46 300 | 69 450 | 92 600 |
| Бешенковичский |  | 183 | 368 | 550 | 735 |
| Браславский |  | 283 | 565 | 848 | 1 130 |
| Верхнедвинский |  | 236 | 475 | 712 | 950 |
| Витебский |  | 681 | 1 360 | 2 041 | 2 720 |
| Глубокский |  | 440 | 880 | 1 320 | 1 760 |
| Городокский |  | 273 | 545 | 818 | 1 090 |
| Докшицкий |  | 273 | 545 | 819 | 1 090 |
| Дубровенский |  | 175 | 350 | 524 | 700 |
| Лепельский |  | 386 | 770 | 1 156 | 1 540 |
| Лиозненский |  | 176 | 352 | 529 | 705 |
| Миорский |  | 231 | 465 | 696 | 930 |
| Оршанский |  | 3 021 | 6 040 | 9 061 | 12 080 |
| Полоцкий |  | 2 121 | 4 240 | 6 361 | 8 480 |
| Поставский |  | 408 | 815 | 1 223 | 1 630 |
| Россонский |  | 146 | 295 | 441 | 590 |
| Сенненский |  | 251 | 500 | 751 | 1 000 |
| Толочинский |  | 265 | 530 | 794 | 1 060 |
| Ушачский |  | 175 | 350 | 525 | 700 |
| Чашникский |  | 571 | 1 140 | 1 711 | 2 280 |
| Шарковщинский |  | 179 | 360 | 539 | 720 |
| Шумилинский |  | 224 | 450 | 673 | 900 |
| Витебск |  | 10 090 | 20 180 | 30 270 | 40 360 |
| Новополоцк |  | 2 363 | 4 725 | 7 088 | 9 450 |
| 3. Сбор (заготовка) отходов бумаги и картона – всего, в том числе: | тонн | 10 800 | 21 600 | 32 400 | 43 200 |
| Бешенковичский |  | 77 | 155 | 232 | 310 |
| Браславский |  | 130 | 260 | 390 | 520 |
| Верхнедвинский |  | 100 | 200 | 300 | 400 |
| Витебский |  | 230 | 460 | 690 | 920 |
| Глубокский |  | 185 | 370 | 555 | 740 |
| Городокский |  | 125 | 250 | 375 | 500 |
| Докшицкий |  | 118 | 235 | 353 | 470 |
| Дубровенский |  | 80 | 160 | 240 | 320 |
| Лепельский |  | 170 | 340 | 510 | 680 |
| Лиозненский |  | 80 | 160 | 240 | 320 |
| Миорский |  | 105 | 210 | 315 | 420 |
| Оршанский |  | 1 375 | 2 750 | 4 125 | 5 500 |
| Полоцкий |  | 963 | 1 925 | 2 888 | 3 850 |
| Поставский |  | 175 | 350 | 525 | 700 |
| Россонский |  | 52 | 105 | 157 | 210 |
| Сенненский |  | 115 | 230 | 345 | 460 |
| Толочинский |  | 115 | 230 | 345 | 460 |
| Ушачский |  | 75 | 150 | 225 | 300 |
| Чашникский |  | 375 | 750 | 1 125 | 1 500 |
| Шарковщинский |  | 72 | 145 | 217 | 290 |
| Шумилинский |  | 95 | 190 | 285 | 380 |
| Витебск |  | 5 000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
| Новополоцк |  | 988 | 1 975 | 2 963 | 3 950 |
| 4. Сбор (заготовка) отходов стекла – всего, в том числе: | тонн | 6 100 | 12 200 | 18 300 | 24 400 |
| Бешенковичский |  | 45 | 90 | 135 | 180 |
| Браславский |  | 60 | 120 | 180 | 240 |
| Верхнедвинский |  | 57 | 115 | 172 | 230 |
| Витебский |  | 128 | 255 | 383 | 510 |
| Глубокский |  | 115 | 230 | 345 | 460 |
| Городокский |  | 63 | 125 | 187 | 250 |
| Докшицкий |  | 70 | 140 | 210 | 280 |
| Дубровенский |  | 40 | 80 | 120 | 160 |
| Лепельский |  | 88 | 175 | 263 | 350 |
| Лиозненский |  | 40 | 80 | 120 | 160 |
| Миорский |  | 55 | 110 | 165 | 220 |
| Оршанский |  | 900 | 1 800 | 2 700 | 3 600 |
| Полоцкий |  | 650 | 1 300 | 1 950 | 2 600 |
| Поставский |  | 100 | 200 | 300 | 400 |
| Россонский |  | 35 | 70 | 105 | 140 |
| Сенненский |  | 57 | 115 | 173 | 230 |
| Толочинский |  | 70 | 140 | 210 | 280 |
| Ушачский |  | 45 | 90 | 135 | 180 |
| Чашникский |  | 90 | 180 | 270 | 360 |
| Шарковщинский |  | 45 | 90 | 135 | 180 |
| Шумилинский |  | 47 | 95 | 142 | 190 |
| Витебск |  | 2 625 | 5 250 | 7 875 | 10 500 |
| Новополоцк |  | 675 | 1 350 | 2 025 | 2 700 |
| 5. Сбор (заготовка) полимерных отходов – всего, в том числе: | тонн | 3 025 | 6 050 | 9 075 | 12 100 |
| Бешенковичский |  | 17 | 35 | 52 | 70 |
| Браславский |  | 28 | 55 | 83 | 110 |
| Верхнедвинский |  | 25 | 50 | 75 | 100 |
| Витебский |  | 258 | 515 | 773 | 1 030 |
| Глубокский |  | 42 | 85 | 127 | 170 |
| Городокский |  | 28 | 55 | 83 | 110 |
| Докшицкий |  | 28 | 55 | 83 | 110 |
| Дубровенский |  | 17 | 35 | 52 | 70 |
| Лепельский |  | 35 | 70 | 105 | 140 |
| Лиозненский |  | 15 | 30 | 45 | 60 |
| Миорский |  | 22 | 45 | 67 | 90 |
| Оршанский |  | 413 | 825 | 1 238 | 1 650 |
| Полоцкий |  | 225 | 450 | 675 | 900 |
| Поставский |  | 40 | 80 | 120 | 160 |
| Россонский |  | 22 | 45 | 67 | 90 |
| Сенненский |  | 28 | 55 | 83 | 110 |
| Толочинский |  | 28 | 55 | 83 | 110 |
| Ушачский |  | 15 | 30 | 45 | 60 |
| Чашникский |  | 35 | 70 | 105 | 140 |
| Шарковщинский |  | 20 | 40 | 60 | 80 |
| Шумилинский |  | 22 | 45 | 67 | 90 |
| Витебск |  | 1 250 | 2 500 | 3 750 | 5 000 |
| Новополоцк |  | 412 | 825 | 1 237 | 1 650 |
| 6. Сбор (заготовка) изношенных шин – всего, в том числе: | тонн | 1 825 | 3 650 | 5 475 | 7 300 |
| Бешенковичский |  | 22 | 45 | 67 | 90 |
| Браславский |  | 35 | 70 | 105 | 140 |
| Верхнедвинский |  | 30 | 60 | 90 | 120 |
| Витебский |  | 40 | 80 | 120 | 160 |
| Глубокский |  | 48 | 95 | 143 | 190 |
| Городокский |  | 30 | 60 | 90 | 120 |
| Докшицкий |  | 30 | 60 | 90 | 120 |
| Дубровенский |  | 25 | 50 | 75 | 100 |
| Лепельский |  | 48 | 95 | 143 | 190 |
| Лиозненский |  | 25 | 50 | 75 | 100 |
| Миорский |  | 27 | 55 | 82 | 110 |
| Оршанский |  | 205 | 410 | 615 | 820 |
| Полоцкий |  | 143 | 285 | 428 | 570 |
| Поставский |  | 48 | 95 | 143 | 190 |
| Россонский |  | 22 | 45 | 67 | 90 |
| Сенненский |  | 30 | 60 | 90 | 120 |
| Толочинский |  | 32 | 65 | 97 | 130 |
| Ушачский |  | 25 | 50 | 75 | 100 |
| Чашникский |  | 38 | 75 | 113 | 150 |
| Шарковщинский |  | 25 | 50 | 75 | 100 |
| Шумилинский |  | 32 | 65 | 97 | 130 |
| Витебск |  | 730 | 1 460 | 2 190 | 2 920 |
| Новополоцк |  | 135 | 270 | 405 | 540 |
| 7. Сбор (заготовка) отработанных масел – всего, в том числе: | тонн | 600 | 1 200 | 1 800 | 2 400 |
| Бешенковичский |  | 8 | 15 | 23 | 30 |
| Браславский |  | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Верхнедвинский |  | 7 | 15 | 22 | 30 |
| Витебский |  | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Глубокский |  | 20 | 40 | 60 | 80 |
| Городокский |  | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Докшицкий |  | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Дубровенский |  | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Лепельский |  | 20 | 40 | 60 | 80 |
| Лиозненский |  | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Миорский |  | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Оршанский |  | 65 | 130 | 195 | 260 |
| Полоцкий |  | 40 | 80 | 120 | 160 |
| Поставский |  | 20 | 40 | 60 | 80 |
| Россонский |  | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Сенненский |  | 8 | 15 | 23 | 30 |
| Толочинский |  | 7 | 15 | 22 | 30 |
| Ушачский |  | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Чашникский |  | 18 | 35 | 53 | 70 |
| Шарковщинский |  | 7 | 15 | 22 | 30 |
| Шумилинский |  | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Витебск |  | 210 | 420 | 630 | 840 |
| Новополоцк |  | 90 | 180 | 270 | 360 |
| 8. Сбор (заготовка) отходов электрического и электронного оборудования – всего, в том числе: | тонн | 800 | 1 600 | 2 400 | 3 200 |
| Бешенковичский |  | 14 | 28 | 41 | 55 |
| Браславский |  | 20 | 40 | 60 | 80 |
| Верхнедвинский |  | 17 | 35 | 53 | 70 |
| Витебский |  | 15 | 30 | 45 | 60 |
| Глубокский |  | 30 | 60 | 90 | 120 |
| Городокский |  | 17 | 35 | 53 | 70 |
| Докшицкий |  | 17 | 35 | 53 | 70 |
| Дубровенский |  | 8 | 15 | 22 | 30 |
| Лепельский |  | 25 | 50 | 75 | 100 |
| Лиозненский |  | 11 | 22 | 34 | 45 |
| Миорский |  | 12 | 25 | 37 | 50 |
| Оршанский |  | 63 | 125 | 188 | 250 |
| Полоцкий |  | 100 | 200 | 300 | 400 |
| Поставский |  | 25 | 50 | 75 | 100 |
| Россонский |  | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Сенненский |  | 13 | 25 | 37 | 50 |
| Толочинский |  | 13 | 25 | 37 | 50 |
| Ушачский |  | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Чашникский |  | 15 | 30 | 45 | 60 |
| Шарковщинский |  | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Шумилинский |  | 18 | 35 | 52 | 70 |
| Витебск |  | 275 | 550 | 825 | 1 100 |
| Новополоцк |  | 63 | 125 | 188 | 250 |
| 9. Использование органической части ТКО – всего, в том числе: | тонн | 5 250 | 10 500 | 15 750 | 21 000 |
| Бешенковичский |  | 30 | 60 | 90 | 120 |
| Браславский |  | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Верхнедвинский |  | 36 | 73 | 109 | 145 |
| Витебский |  | 6 | 12 | 19 | 25 |
| Глубокский |  | 90 | 180 | 270 | 360 |
| Городокский |  | 59 | 118 | 176 | 235 |
| Докшицкий |  | 41 | 82 | 124 | 165 |
| Дубровенский |  | 30 | 60 | 90 | 120 |
| Лепельский |  | 78 | 155 | 233 | 310 |
| Лиозненский |  | 29 | 58 | 86 | 115 |
| Миорский |  | 40 | 80 | 120 | 160 |
| Оршанский |  | 750 | 1 500 | 2 250 | 3 000 |
| Полоцкий |  | 500 | 1 000 | 1 500 | 2 000 |
| Поставский |  | 103 | 205 | 308 | 410 |
| Россонский |  | 21 | 42 | 64 | 85 |
| Сенненский |  | 41 | 83 | 124 | 165 |
| Толочинский |  | 60 | 120 | 180 | 240 |
| Ушачский |  | 25 | 50 | 75 | 100 |
| Чашникский |  | 93 | 185 | 278 | 370 |
| Шарковщинский |  | 26 | 52 | 79 | 105 |
| Шумилинский |  | 42 | 85 | 128 | 170 |
| Витебск |  | 2 500 | 5 000 | 7 500 | 10 000 |
| Новополоцк |  | 600 | 1 200 | 1 800 | 2 400 |
| 10. Создание площадок для компостирования органической части ТКО – всего, в том числе: | штук | – | – | – | 14 |
| Бешенковичский |  | – | – | – | 1 |
| Браславский |  | – | – | – | 1 |
| Верхнедвинский |  | – | – | – | 1 |
| Витебский |  | – | – | – | – |
| Глубокский |  | – | – | – | 1 |
| Городокский |  | – | – | – | 1 |
| Докшицкий |  | – | – | – | 1 |
| Дубровенский |  | – | – | – | – |
| Лепельский |  | – | – | – | 1 |
| Лиозненский |  | – | – | – | 1 |
| Миорский |  | – | – | – | 1 |
| Оршанский |  | – | – | – | – |
| Полоцкий |  | – | – | – | – |
| Поставский |  | – | – | – | 1 |
| Россонский |  | – | – | – | – |
| Сенненский |  | – | – | – | 1 |
| Толочинский |  | – | – | – | – |
| Ушачский |  | – | – | – | – |
| Чашникский |  | – | – | – | 1 |
| Шарковщинский |  | – | – | – | 1 |
| Шумилинский |  | – | – | – | 1 |
| Витебск |  | – | – | – | – |
| Новополоцк |  | – | – | – | – |