РЕШЕНИЕ ВИТЕБСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

20 января 2022 г. № 28

О мерах по реализации в 2022 году Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021–2025 годы

Изменения и дополнения:

Решение Витебского областного исполнительного комитета от 31 марта 2022 г. № 172 <R92200172200>

На основании пункта 23 Положения о порядке формирования, финансирования, выполнения и оценки эффективности реализации государственных программ, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 25 июля 2016 г. № 289, Витебский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Определить на 2022 год:

1.1. планы деятельности по выполнению целевых показателей:

подпрограммы 1 «Доступность услуг» Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021–2025 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 января 2021 г. № 50 (далее – программа), согласно приложению 1;

подпрограммы 2 «Благоустройство» программы согласно приложению 2;

подпрограммы 3 «Эффективное теплоснабжение» программы согласно приложению 3;

подпрограммы 4 «Ремонт жилья» программы согласно приложению 4;

подпрограммы 5 «Чистая вода» программы согласно приложению 5;

подпрограммы 6 «Цель 99» программы согласно приложению 6;

1.2. показатели деятельности исполнителей мероприятий программы, направленной на достижение сводных целевых, целевых показателей программы, согласно приложениям 7–13.

2. Распорядителями бюджетных средств, отвечающими за выполнение задач и целевых показателей программы, являются главное управление жилищно-коммунального хозяйства Витебского областного исполнительного комитета (далее – облисполком), городские и районные исполнительные комитеты (далее – горрайисполкомы), организации системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства.

3. Главному управлению жилищно-коммунального хозяйства облисполкома, главному управлению торговли и услуг облисполкома, горрайисполкомам:

3.1. обеспечить при необходимости заключение с исполнителями мероприятий программы договоров, указанных в пункте 18 Положения о порядке формирования, финансирования, выполнения и оценки эффективности реализации государственных программ, предусматривающих меры ответственности исполнителей мероприятий программы за несвоевременную и некачественную реализацию мероприятий, недостижение показателей их деятельности, направленной на достижение сводных целевых, целевых показателей программы, а также неэффективное использование бюджетных средств на осуществление мероприятий;

3.2. предусмотреть в трудовых договорах (контрактах) с руководителями подчиненных организаций, являющихся исполнителями мероприятий программы, меры ответственности за невыполнение показателей их деятельности, направленной на достижение сводных целевых, целевых показателей программы.

4. Главному управлению жилищно-коммунального хозяйства облисполкома, главному управлению торговли и услуг облисполкома совместно с горрайисполкомами обеспечить осуществление в течение года мониторинга выполнения мероприятий программы их исполнителями, а также подготовку и представление годового отчета о реализации программы ответственным заказчикам.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителей председателя облисполкома по направлениям деятельности, начальника главного управления жилищно-коммунального хозяйства облисполкома, начальника главного управления торговли и услуг облисполкома, начальника главного финансового управления облисполкома, председателей горрайисполкомов.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель | А.М.Субботин |
|  |  |
| Управляющий делами | А.В.Сысоев |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1  к решению Витебского областного  исполнительного комитета 20.01.2022 № 28 |

ПЛАН  
деятельности на 2022 год по выполнению целевых показателей подпрограммы 1 «Доступность услуг» Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021–2025 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования, белорусских рублей | Источники финансирования | Исполнители |
| Задача 1. Обеспечение доступности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг (далее – ЖКУ) | | | | |
| 1. Предоставление субсидий на возмещение части расходов по оказываемым населению ЖКУ | в течение года | в пределах предусмотренных средств бюджетов базового уровня | городские и районные бюджеты | организации, предоставляющие ЖКУ населению |
| 2. Предоставление населению льгот по оплате ЖКУ | в течение года | в пределах предусмотренных средств бюджетов базового уровня | городские и районные бюджеты | организации, предоставляющие ЖКУ населению |
| 3. Предоставление населению безналичных жилищных субсидий | в течение года | в пределах предусмотренных средств областного бюджета | областной бюджет | коммунальное производственное унитарное предприятие «Витебский областной расчетно-справочный центр» |
| 4. Возмещение расходов организаций, осуществляющих начисление платы за ЖКУ и платы за пользование жилым помещением, связанных с выполнением функций по предоставлению безналичных жилищных субсидий | в течение года | в пределах предусмотренных средств бюджетов базового уровня | городские и районные бюджеты | коммунальное производственное унитарное предприятие «Витебский областной расчетно-справочный центр» |
| 5. Возмещение расходов организаций ЖКХ, связанных с регистрацией граждан по месту жительства и месту пребывания | в течение года | в пределах предусмотренных средств бюджетов базового уровня | городские и районные бюджеты | коммунальное производственное унитарное предприятие «Витебский областной расчетно-справочный центр» |
| Задача 2. Содействие повышению качества бытовых услуг и их разнообразию | | | | |
| 6. Предоставление населению услуг общих отделений бань и душевых | в течение года | в пределах предусмотренных средств бюджетов базового уровня | городские и районные бюджеты | организации, предоставляющие населению услуги общих отделений бань и душевых |
| 7. Приобретение необходимых для оказания бытовых услуг населению в сельской местности транспортных средств, запасных частей к ним и их ремонта в целях развития выездного обслуживания  в том числе по районам: | в течение года | 157 738 | районные бюджеты | организации, оказывающие бытовые услуги, определенные по результатам конкурса в качестве исполнителей мероприятия |
| 5 000 | средства организаций | организации, оказывающие бытовые услуги, определенные по результатам конкурса в качестве исполнителей мероприятия |
| Верхнедвинский |  | 6 400 | районный бюджет | организации, оказывающие бытовые услуги, определенные по результатам конкурса в качестве исполнителей мероприятия |
| Лиозненский |  | 50 000 | районный бюджет | организации, оказывающие бытовые услуги, определенные по результатам конкурса в качестве исполнителей мероприятия |
| Оршанский |  | 50 000 | районный бюджет | организации, оказывающие бытовые услуги, определенные по результатам конкурса в качестве исполнителей мероприятия |
| Россонский |  | 50 000 | районный бюджет | организации, оказывающие бытовые услуги, определенные по результатам конкурса в качестве исполнителей мероприятия |
| 5 000 | средства организаций | организации, оказывающие бытовые услуги, определенные по результатам конкурса в качестве исполнителей мероприятия |
| Шарковщинский |  | 1 338 | районный бюджет | организации, оказывающие бытовые услуги, определенные по результатам конкурса в качестве исполнителей мероприятия |
| 8. Приобретение необходимых для оказания бытовых услуг населению в сельской местности оборудования, запасных частей к нему и его ремонта в целях технического переоснащения субъектов, оказывающих бытовые услуги  в том числе по районам: | в течение года | 114 742 | районные бюджеты | организации, оказывающие бытовые услуги, определенные по результатам конкурса в качестве исполнителей мероприятия |
| 5 000 | средства организаций | организации, оказывающие бытовые услуги, определенные по результатам конкурса в качестве исполнителей мероприятия |
| Браславский |  | 3 500 | районный бюджет | организации, оказывающие бытовые услуги, определенные по результатам конкурса в качестве исполнителей мероприятия |
| Городокский |  | 3 650 | районный бюджет | организации, оказывающие бытовые услуги, определенные по результатам конкурса в качестве исполнителей мероприятия |
| Докшицкий |  | 3 350 | районный бюджет | организации, оказывающие бытовые услуги, определенные по результатам конкурса в качестве исполнителей мероприятия |
| Лиозненский |  | 22 000 | районный бюджет | организации, оказывающие бытовые услуги, определенные по результатам конкурса в качестве исполнителей мероприятия |
| Оршанский |  | 60 000 | районный бюджет | организации, оказывающие бытовые услуги, определенные по результатам конкурса в качестве исполнителей мероприятия |
| 5 000 | средства организаций | организации, оказывающие бытовые услуги, определенные по результатам конкурса в качестве исполнителей мероприятия |
| Шарковщинский |  | 16 242 | районный бюджет | организации, оказывающие бытовые услуги, определенные по результатам конкурса в качестве исполнителей мероприятия |
| Шумилинский |  | 6 000 | районный бюджет | организации, оказывающие бытовые услуги, определенные по результатам конкурса в качестве исполнителей мероприятия |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2  к решению Витебского областного  исполнительного комитета 20.01.2022 № 28 |

ПЛАН  
деятельности на 2022 год по выполнению целевого показателя подпрограммы 2 «Благоустройство» Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021–2025 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования, белорусских рублей | Источники финансирования | Исполнители |
| Задача. Повышение уровня благоустроенности территорий населенных пунктов | | | | |
| 1. Поддержание и восстановление санитарного и технического состояния придомовых территорий многоквартирных жилых домов | в течение года | в пределах предусмотренных средств бюджетов базового уровня | городские и районные бюджеты | организации, в хозяйственном ведении которых находятся объекты внешнего благоустройства, организации, определенные по результатам конкурсов в качестве исполнителей мероприятия |
| 2. Содержание и ремонт объектов благоустройства, кроме наружного освещения, а также содержания и ремонта улично-дорожной сети населенных пунктов | в течение года | в пределах предусмотренных средств бюджетов базового уровня | городские и районные бюджеты | организации, в хозяйственном ведении которых находятся объекты внешнего благоустройства, организации, определенные по результатам конкурсов в качестве исполнителей мероприятия |
| 3. Наружное освещение населенных пунктов | в течение года | в пределах предусмотренных средств бюджетов базового уровня | городские и районные бюджеты | организации, в хозяйственном ведении которых находятся объекты внешнего благоустройства, организации, определенные по результатам конкурсов в качестве исполнителей мероприятия |
| 4. Содержание и ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов | в течение года | в пределах предусмотренных средств бюджетов базового уровня | городские и районные бюджеты | организации, в хозяйственном ведении которых находятся объекты внешнего благоустройства, организации, определенные по результатам конкурсов в качестве исполнителей мероприятия |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3  к решению Витебского областного  исполнительного комитета 20.01.2022 № 28 |

ПЛАН  
деятельности на 2022 год по выполнению целевого показателя подпрограммы 3 «Эффективное теплоснабжение» Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021–2025 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования, белорусских рублей | Источники финансирования | Исполнители |
| Задача. Повышение надежности, технологической и экономической эффективности теплоснабжения | | | | |
| 1. Замена (капитальный ремонт, приобретение, модернизация, реконструкция) тепловых сетей с длительными сроками эксплуатации и неудовлетворительными теплотехническими характеристиками, закрепленных на праве хозяйственного ведения за организациями жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) | в течение года | в пределах предусмотренных средств областного бюджета | областной бюджет | организации, включенные в перечни главного управления ЖКХ облисполкома, согласованные главным финансовым управлением облисполкома, в хозяйственном ведении которых находятся объекты, финансируемые в соответствии с решением Витебского областного Совета депутатов от 27 декабря 2021 г. № 261 «Об областном бюджете на 2022 год», организации, которым предусмотрено финансирование на эти цели в соответствии с решениями городских и районных Советов депутатов о бюджете на текущий финансовый год |
| в пределах предусмотренных средств бюджетов базового уровня | городские и районные бюджеты |
| 1 600 000 | средства организаций |
| 2. Модернизация (реконструкция) котельных на местных топливно-энергетических ресурсах, закрепленных на праве хозяйственного ведения за организациями ЖКХ, с установкой более эффективного оборудования | в течение года | в пределах предусмотренных средств областного бюджета | областной бюджет | организации, включенные в перечни главного управления ЖКХ облисполкома, согласованные главным финансовым управлением облисполкома, в хозяйственном ведении которых находятся объекты, финансируемые в соответствии с решением Витебского областного Совета депутатов от 27 декабря 2021 г. № 261, организации, которым предусмотрено финансирование на эти цели в соответствии с решениями городских и районных Советов депутатов о бюджете на текущий финансовый год |
| в том числе котельного | в пределах предусмотренных средств бюджетов базового уровня | городские и районные бюджеты |
| 3. Модернизация (реконструкция) газовых котельных, закрепленных на праве хозяйственного ведения за организациями ЖКХ, в том числе их перевод в автоматический режим работы | в течение года | в пределах предусмотренных средств областного бюджета | областной бюджет | организации, включенные в перечни главного управления ЖКХ облисполкома, согласованные главным финансовым управлением облисполкома, в хозяйственном ведении которых находятся объекты, финансируемые в соответствии с решением Витебского областного Совета депутатов от 27 декабря 2021 г. № 261 |
| 4. Оптимизация схем теплоснабжения населенных пунктов с ликвидацией неэффективных котельных | в течение года | в пределах предусмотренных средств областного бюджета | областной бюджет | организации, включенные в перечни главного управления ЖКХ облисполкома, согласованные главным финансовым управлением облисполкома, в хозяйственном ведении которых находятся объекты, финансируемые в соответствии с решением Витебского областного Совета депутатов от 27 декабря 2021 г. № 261, организации, которым предусмотрено финансирование на эти цели в соответствии с решениями городских и районных Советов депутатов о бюджете на текущий финансовый год |
| в том числе перевод эксплуатируемого жилищного фонда граждан с централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения на индивидуальное | в пределах предусмотренных средств бюджетов базового уровня | городские и районные бюджеты |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4  к решению Витебского областного  исполнительного комитета 20.01.2022 № 28 |

ПЛАН  
деятельности на 2022 год по выполнению целевых показателей подпрограммы 4 «Ремонт жилья» Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021–2025 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования, белорусских рублей | Источники финансирования | Исполнители |
| Задача 1. Восстановление технических и потребительских качеств, а также сохранение эксплуатационной надежности жилищного фонда | | | | |
| 1. Капитальный ремонт жилищного фонда | в течение года | в пределах предусмотренных средств бюджетов базового уровня | городские и районные бюджеты | организации, определенные по результатам конкурсов в качестве исполнителей мероприятия |
| в течение года | 39 240 000 | средства населения |
| 2. Текущий ремонт жилищного фонда | в течение года | в пределах предусмотренных средств бюджетов базового уровня | городские и районные бюджеты | организации, определенные по результатам конкурсов в качестве исполнителей мероприятия, организации, определенные местными исполнительными и распорядительными органами исполнителями работ по текущему ремонту без проведения процедур закупок |
| Задача 2. Обеспечение безопасной эксплуатации лифтового оборудования в жилых домах | | | | |
| 3. Приобретение и замена (капитальный ремонт, модернизация) лифтов | в течение года | в пределах предусмотренных средств областного бюджета | областной бюджет | организации, определенные по результатам конкурсов в качестве исполнителей мероприятия |
| в пределах предусмотренных средств бюджетов базового уровня | городские и районные бюджеты |
| 9 830 000 | кредитные ресурсы |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 5  к решению Витебского областного  исполнительного комитета 20.01.2022 № 28 |

ПЛАН  
деятельности на 2022 год по выполнению целевых показателей подпрограммы 5 «Чистая вода» Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021–2025 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования, белорусских рублей | Источники финансирования | Исполнители |
| Задача 1. Обеспечение потребителей водоснабжением питьевого качества | | | | |
| 1. Проектирование и строительство объектов водоснабжения, в том числе: | в течение года | в пределах предусмотренных средств областного бюджета, республиканского бюджета, кредитных ресурсов, внешних государственных займов | областной бюджет, республиканский бюджет, кредитные ресурсы, внешние государственные займы | организация, в хозяйственное ведение которой предусматривается принятие объектов после ввода их в эксплуатацию |
| «Строительство станции обезжелезивания и артезианской скважины в н.п. Друя Браславского района» |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Бельковщина Верхнедвинского района» |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Голубово Верхнедвинского района» |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Шайтерово Верхнедвинского района» |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Боровка Верхнедвинского района» |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Дерновичи Верхнедвинского района» |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Антоново Верхнедвинского района» |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Сарья Верхнедвинского района» |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Кохановичи Верхнедвинского района» |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Освея Верхнедвинского района» |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Присушино Витебского района» |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Дреколье Витебского района» |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Запрудье Витебского района» |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Подберезье Витебского района» |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Задубровье Витебского района» |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Сущево Витебского района» |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Вымно Витебского района» |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Калиново Витебского района» |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Замосточье Витебского района» |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Еремино Витебского района» |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Пестуница Витебского района» |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Шапечино Витебского района» |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Озерцы Глубокского района» |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Голубичи Глубокского района |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Прошково Глубокского района» |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Вышедки Городокского района» |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Езерище Городокского района» |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Порплище Докшицкого района» |
| «Строительство объектов водоснабжения со станцией обезжелезивания в г.п. Лиозно» |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Повятье Миорского района» |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Турково Миорского района» |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Идолта Миорского района» |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Зеленка Полоцкого района» |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Гвоздово Полоцкого района» |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Горяны Полоцкого района» |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Полота Полоцкого района» |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Заозерье Полоцкого района» |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Островщина Полоцкого района» |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Захарничи Полоцкого района» |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Матюши Полоцкого района» |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Вороничи Полоцкого района» |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Карпеки Полоцкого района» |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Азино Полоцкого района» |
| «Строительство станции обезжелезивания в н.п. Быковщина Полоцкого района» |
| «Строительство станции обезжелезивания и артезианской скважины в н.п. Муравщина Полоцкого района» |
| 2. Переподключение населенных пунктов к существующим централизованным системам водоснабжения с водой питьевого качества | в течение года | в пределах предусмотренных средств областного бюджета | областной бюджет | организация, в хозяйственное ведение которой предусматривается принятие объектов после ввода их в эксплуатацию |
| 3. Строительство водозаборных скважин, иные мероприятия, направленные на обеспечение потребителей водоснабжением питьевого качества | в течение года | в пределах предусмотренных собственных средств организации | средства организации |
| Задача 2. Обеспечение населения централизованными системами водоснабжения, водоотведения (канализации) | | | | |
| 4. Строительство сетей водоснабжения, в том числе в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 22 декабря 2018 г. № 488 «О строительстве сетей водоснабжения, водоотведения (канализации)» (далее – Указ № 488) | в течение года | в пределах предусмотренных средств областного бюджета | областной бюджет | организация, в хозяйственном ведении которой находятся объекты или предусматривается их принятие после ввода в эксплуатацию |
| 5. Строительство сетей водоотведения (канализации), в том числе в рамках Указа № 488 | в течение года | в пределах предусмотренных средств областного бюджета | областной бюджет | организация, в хозяйственном ведении которой находятся объекты или предусматривается их принятие после ввода в эксплуатацию |
| Задача 3. Повышение качества очистки сточных вод и надежности систем водоснабжения, водоотведения (канализации) | | | | |
| 6. Строительство, реконструкция очистных сооружений сточных вод | в течение года | в пределах предусмотренных средств областного бюджета, кредитных ресурсов, внешних государственных займов | областной бюджет | организация, в хозяйственном ведении которой находятся объекты или предусматривается их принятие после ввода в эксплуатацию |
| кредитные ресурсы |
| внешние государственные займы |
| 7. Замена сетей водоснабжения со сверхнормативными сроками эксплуатации | в течение года | в пределах предусмотренных средств областного бюджета | областной бюджет | организация, в хозяйственном ведении которой находятся объекты |
| 8. Замена сетей водоотведения (канализации) со сверхнормативными сроками эксплуатации | в течение года | в пределах предусмотренных собственных средств организации | средства организации | организация, в хозяйственном ведении которой находятся объекты |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 6  к решению Витебского областного  исполнительного комитета 20.01.2022 № 28 |

ПЛАН  
деятельности на 2022 год по выполнению целевых показателей подпрограммы 6 «Цель 99» Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021–2025 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования, белорусских рублей | Источники финансирования | Исполнители |
| Задача. Минимизация объема захоронения твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) | | | | |
| 1. Совершенствование систем обращения с коммунальными отходами, включая их раздельный сбор и контейнерный сбор в секторе индивидуальной жилой застройки | в течение года | 400 000 | средства организаций | организации, осуществляющие сбор и удаление отходов потребления в соответствии со схемами обращения с коммунальными отходами, утвержденными горрайисполкомами |
| 2. Создание региональных объектов по сортировке и использованию ТКО, включая производство пре-RDF-топлива и RDF-топлива, и полигонов для их захоронения | в течение года | 47 783 389 | средства государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов» (далее – средства Оператора) |  |
| в том числе по районам: | 1 000 000 | областной бюджет |
| Полоцкий район, строительство объекта «Новополоцкий региональный комплекс по обращению с ТКО» | в течение года | 2 000 000 | средства Оператора | Новополоцкий городской исполнительный комитет |
| Оршанский район, строительство объекта «Полигон ТБО г. Орша» | в течение года | 45 783 389 | средства Оператора | Оршанский районный исполнительный комитет |
| 1 000 000 | областной бюджет |
| 3. Проведение информационной и разъяснительной работы с населением по вопросам раздельного сбора ТКО | в течение года | 13 000 | средства Оператора | Витебский городской исполнительный комитет |
| 5 000 | Глубокский районный исполнительный комитет |
| 10 000 | Новополоцкий городской исполнительный комитет |
| 2 000 | Ушачский районный исполнительный комитет |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 7  к решению Витебского областного  исполнительного комитета 20.01.2022 № 28 |

ПОКАЗАТЕЛИ  
деятельности исполнителей мероприятий Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021–2025 годы, направленной на достижение сводных целевых показателей программы, на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя (по районам и городам) | Единица измерения | Значения показателя | | | |
| I квартал | первое полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1. Снижение затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг населению в сопоставимых условиях – всего,  в том числе: | процентов | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Бешенковичский |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Браславский |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Верхнедвинский |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Витебский |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Глубокский |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Городокский |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Докшицкий |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Дубровенский |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Лепельский |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Лиозненский |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Миорский |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Оршанский |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Полоцкий |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Поставский |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Россонский |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Сенненский |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Толочинский |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Ушачский |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Чашникский |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Шарковщинский |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Шумилинский |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Новополоцк |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Витебск |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2. Обеспеченность потребителей водоснабжением питьевого качества – всего,  в том числе: | процентов | 97,5 | 97,7 | 98,0 | 98,9 |
| Бешенковичский |  | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,8 |
| Браславский |  | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
| Верхнедвинский |  | 99,6 | 99,7 | 99,8 | 99,8 |
| Витебск и Витебский район |  | 98,4 | 98,9 | 99,2 | 99,5 |
| Глубокский |  | 93,2 | 93,2 | 95,7 | 98,1 |
| Городокский |  | 95,0 | 95,0 | 97,4 | 98,2 |
| Докшицкий |  | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 98,9 |
| Дубровенский |  | 93,9 | 93,9 | 93,9 | 95,6 |
| Лепельский |  | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 99,4 |
| Лиозненский |  | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 97,6 |
| Миорский |  | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,7 |
| Оршанский район |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Полоцкий район |  | 97,9 | 98,3 | 99,2 | 99,8 |
| Поставский |  | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,9 |
| Россонский |  | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 97,9 |
| Сенненский |  | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 91,2 |
| Толочинский |  | 87,9 | 87,9 | 87,9 | 92,2 |
| Ушачский |  | 69,8 | 69,8 | 72,9 | 80,6 |
| Чашникский |  | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 97,5 |
| Шарковщинский |  | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 99,8 |
| Шумилинский |  | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 96,5 |
| Новополоцк |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 8  к решению Витебского областного  исполнительного комитета 20.01.2022 № 28 |

ПОКАЗАТЕЛИ  
деятельности исполнителей мероприятий подпрограммы 1 «Доступность услуг» Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021–2025 годы, направленной на достижение целевых показателей программы, на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя (по районам и городам) | Единица измерения | Значения показателя | | | |
| I квартал | первое полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1. Уменьшение количества претензий на качество оказываемых жилищно-коммунальных услуг – всего,  в том числе: | процентов | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Бешенковичский |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Браславский |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Верхнедвинский |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Витебский |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Глубокский |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Городокский |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Докшицкий |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Дубровенский |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Лепельский |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Лиозненский |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Миорский |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Оршанский |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Полоцкий |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Поставский |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Россонский |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Сенненский |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Толочинский |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Ушачский |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Чашникский |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Шарковщинский |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Шумилинский |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Новополоцк |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Витебск |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2. Темпы роста объемов оказания бытовых услуг к предыдущему году (в сопоставимых ценах) – всего,  в том числе: | процентов | – | – | – | 100,2 |
| Бешенковичский |  | – | – | – | 100,2 |
| Браславский |  | – | – | – | 100,2 |
| Верхнедвинский |  | – | – | – | 100,2 |
| Витебский |  | – | – | – | 100,2 |
| Глубокский |  | – | – | – | 100,2 |
| Городокский |  | – | – | – | 100,2 |
| Докшицкий |  | – | – | – | 100,2 |
| Дубровенский |  | – | – | – | 100,2 |
| Лепельский |  | – | – | – | 100,2 |
| Лиозненский |  | – | – | – | 100,2 |
| Миорский |  | – | – | – | 100,2 |
| Оршанский |  | – | – | – | 100,2 |
| Полоцкий |  | – | – | – | 100,2 |
| Поставский |  | – | – | – | 100,2 |
| Россонский |  | – | – | – | 100,2 |
| Сенненский |  | – | – | – | 100,2 |
| Толочинский |  | – | – | – | 100,2 |
| Ушачский |  | – | – | – | 100,2 |
| Чашникский |  | – | – | – | 100,2 |
| Шарковщинский |  | – | – | – | 100,2 |
| Шумилинский |  | – | – | – | 100,2 |
| Новополоцк |  | – | – | – | 100,2 |
| Витебск |  | – | – | – | 100,2 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 9  к решению Витебского областного  исполнительного комитета 20.01.2022 № 28 |

ПОКАЗАТЕЛИ  
деятельности исполнителей мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство» Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021–2025 годы, направленной на достижение целевых показателей программы, на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя (по районам и городам) | Единица измерения | Значения показателя | | | |
| I квартал | первое полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| Ремонт и (или) реконструкция придомовых территорий многоквартирных жилых домов – всего,  в том числе: | штук | – | 38 | 121 | 184 |
| Бешенковичский |  | – | 1 | 1 | 1 |
| Браславский |  | – | 1 | 3 | 3 |
| Верхнедвинский |  | – | 1 | 2 | 2 |
| Витебский |  | – | 1 | 3 | 4 |
| Глубокский |  | – | 1 | 11 | 15 |
| Городокский |  | – | 1 | 4 | 5 |
| Докшицкий |  | – | 1 | 2 | 3 |
| Дубровенский |  | – | – | 2 | 2 |
| Лепельский |  | – | 1 | 3 | 5 |
| Лиозненский |  | – | 1 | 2 | 3 |
| Миорский |  | – | – | 2 | 2 |
| Оршанский |  | – | 4 | 12 | 21 |
| Полоцкий |  | – | 4 | 12 | 20 |
| Поставский |  | – | 1 | 2 | 3 |
| Россонский |  | – | – | 1 | 2 |
| Сенненский |  | – | 1 | 3 | 4 |
| Толочинский |  | – |  | 2 | 5 |
| Ушачский |  | – | 1 | 2 | 3 |
| Чашникский |  | – | 2 | 4 | 4 |
| Шарковщинский |  | – | 1 | 2 | 3 |
| Шумилинский |  | – | 2 | 4 | 6 |
| Новополоцк |  | – | 4 | 18 | 28 |
| Витебск |  | – | 10 | 25 | 40 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 10  к решению Витебского областного  исполнительного комитета 20.01.2022 № 28 |

ПОКАЗАТЕЛИ  
деятельности исполнителей мероприятий подпрограммы 3 «Эффективное теплоснабжение» Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021–2025 годы, направленной на достижение целевых показателей программы, на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя (по районам и городам) | Единица измерения | Значения показателя | | | |
| I квартал | первое полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| Потери тепловой энергии собственного производства организаций жилищно-коммунального хозяйства – всего,  в том числе: | процентов | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,6 |
| Бешенковичский |  | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,6 |
| Браславский |  | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,6 |
| Верхнедвинский |  | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,6 |
| Витебский |  | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,6 |
| Глубокский |  | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,6 |
| Городокский |  | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,6 |
| Докшицкий |  | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,6 |
| Дубровенский |  | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,6 |
| Лепельский |  | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,6 |
| Лиозненский |  | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,6 |
| Миорский |  | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,6 |
| Оршанский |  | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,6 |
| Полоцкий |  | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,6 |
| Поставский |  | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,6 |
| Россонский |  | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,6 |
| Сенненский |  | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,6 |
| Толочинский |  | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,6 |
| Ушачский |  | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,6 |
| Чашникский |  | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,6 |
| Шарковщинский |  | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,6 |
| Шумилинский |  | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,6 |
| Новополоцк |  | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,6 |
| Витебск |  | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,6 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 11  к решению Витебского областного  исполнительного комитета 20.01.2022 № 28 (в редакции решения  Витебского областного  исполнительного комитета 31.03.2022 № 172) |

ПОКАЗАТЕЛИ  
деятельности исполнителей мероприятий подпрограммы 4 «Ремонт жилья» Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021–2025 годы, направленной на достижение целевых показателей программы, на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя (по районам и городам) | Единица измерения | Значения показателя | | | |
| I квартал | первое полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1. Ввод общей площади жилых домов после капитального ремонта – всего,  в том числе: | тыс. кв. метров | 24,3 | 137,1 | 294,0 | 497,6 |
| Бешенковичский | 3,6 |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Браславский | 1,6 |  | 1,0 | 1,0 | 1,6 |
| Верхнедвинский | 3,6 |  | 2,3 | 2,3 | 3,6 |
| Витебский | 5,3 |  |  | 3,2 | 5,3 |
| Глубокский | 23,1 |  | 4,6 | 10,1 | 23,1 |
| Городокский | 4,2 |  |  |  | 4,2 |
| Докшицкий | 1,9 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 1,9 |
| Дубровенский | 4,0 |  |  | 1,5 | 4,0 |
| Лепельский | 8,8 | 0,6 | 2,8 | 7,4 | 8,8 |
| Лиозненский | 1,9 |  |  |  | 1,9 |
| Миорский | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Оршанский | 105,7 |  | 14,3 | 42,0 | 105,7 |
| Полоцкий | 55,0 |  | 9,1 | 21,4 | 55,0 |
| Поставский | 3,1 |  | 1,2 | 1,2 | 3,1 |
| Россонский | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Сенненский | 4,9 |  |  | 1,3 | 4,9 |
| Толочинский | 3,8 |  |  | 2,7 | 3,8 |
| Ушачский | 2,1 |  |  | 2,1 | 2,1 |
| Чашникский | 5,5 |  |  | 1,0 | 5,5 |
| Шарковщинский | 1,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,6 |
| Шумилинский | 6,8 | 0,9 | 2,8 | 4,5 | 6,8 |
| Новополоцк | 70,2 | 10,4 | 26,1 | 37,0 | 70,2 |
| Витебск | 176,8 | 7,2 | 64,1 | 146,1 | 176,8 |
| 2. Замена и модернизация в жилых домах лифтов, отработавших нормативные сроки эксплуатации – всего,  в том числе: | единиц | 16 | 86 | 206 | 237 |
| Оршанский |  |  |  | 7 | 7 |
| Новополоцк |  | 13 | 15 | 24 | 33 |
| Витебск |  | 3 | 71 | 175 | 197 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 12  к решению Витебского областного  исполнительного комитета 20.01.2022 № 28 (в редакции решения  Витебского областного  исполнительного комитета 31.03.2022 № 172) |

ПОКАЗАТЕЛИ  
деятельности исполнителей мероприятий подпрограммы 5 «Чистая вода» Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021–2025 годы, направленной на достижение целевых показателей программы, на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя (по районам и городам) | Единица измерения | Значения показателя | | | |
| I квартал | первое полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1. Обеспеченность населения централизованными системами водоснабжения – всего,  в том числе: | процентов | 94,5 | 94,6 | 94,8 | 95,0 |
| Бешенковичский |  | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 |
| Браславский |  | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 |
| Верхнедвинский |  | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
| Витебский |  | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 98,0 |
| Глубокский |  | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,5 |
| Городокский |  | 86,9 | 86,9 | 86,9 | 86,9 |
| Докшицкий |  | 88,2 | 88,2 | 88,2 | 88,2 |
| Дубровенский |  | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 |
| Лепельский |  | 88,8 | 88,8 | 88,9 | 89,0 |
| Лиозненский |  | 83,9 | 83,9 | 83,9 | 83,9 |
| Миорский |  | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 |
| Оршанский |  | 96,7 | 96,8 | 96,8 | 96,8 |
| Полоцкий |  | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 |
| Поставский |  | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 |
| Россонский |  | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 |
| Сенненский |  | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 |
| Толочинский |  | 92,4 | 92,4 | 92,4 | 92,4 |
| Ушачский |  | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| Чашникский |  | 90,6 | 90,6 | 90,6 | 90,6 |
| Шарковщинский |  | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 |
| Шумилинский |  | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 |
| Новополоцк |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Витебск |  | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| 2. Обеспеченность населения централизованными системами водоотведения (канализации) – всего,  в том числе: | процентов | 77,1 | 77,1 | 77,2 | 77,3 |
| Бешенковичский |  | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| Браславский |  | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 |
| Верхнедвинский |  | 60,9 | 60,9 | 60,9 | 60,9 |
| Витебский |  | 35,3 | 35,3 | 35,4 | 35,5 |
| Глубокский |  | 56,3 | 56,3 | 56,3 | 56,3 |
| Городокский |  | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 |
| Докшицкий |  | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,3 |
| Дубровенский |  | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 |
| Лепельский |  | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 |
| Лиозненский |  | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 |
| Миорский |  | 54,1 | 54,1 | 54,1 | 54,1 |
| Оршанский |  | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,1 |
| Полоцкий |  | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 |
| Поставский |  | 61,1 | 61,1 | 61,1 | 61,1 |
| Россонский |  | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 59,4 |
| Сенненский |  | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 |
| Толочинский |  | 59,9 | 59,9 | 59,9 | 59,9 |
| Ушачский |  | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 |
| Чашникский |  | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 79,8 |
| Шарковщинский |  | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
| Шумилинский |  | 57,1 | 57,1 | 57,1 | 57,1 |
| Новополоцк |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Витебск |  | 91,6 | 91,6 | 91,6 | 91,6 |
| 3. Замена сетей водоснабжения со сверхнормативными сроками эксплуатации всего,  в том числе: | километров | – | 22,35 | 44,7 | 74,5 |
| УП «Витебскоблводоканал» |  | – | 22,35 | 44,7 | 74,5 |
| 4. Замена сетей водоотведения (канализации) со сверхнормативными сроками эксплуатации всего,  в том числе: | километров | – | 2,38 | 7,14 | 11,9 |
| УП «Витебскоблводоканал» |  | – | 2,38 | 7,14 | 11,9 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 13  к решению Витебского областного  исполнительного комитета 20.01.2022 № 28 |

ПОКАЗАТЕЛИ  
деятельности исполнителей мероприятий подпрограммы 6 «Цель 99» Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021–2025 годы, направленной на достижение целевых показателей программы, на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя (по районам и городам) | Единица измерения | Значения показателя | | | |
| I квартал | первое полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1. Использование твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) | процентов | 31,0 | 33,0 | 34,0 | 36,0 |
| 2. Сбор (заготовка) вторичных материальных ресурсов,  в том числе: | тонн | 25 800,8 | 51 600,0 | 77 400,8 | 103 200,0 |
| Бешенковичский |  | 186,3 | 372,5 | 558,8 | 745,0 |
| Браславский |  | 285,0 | 570,0 | 855,0 | 1 140,0 |
| Верхнедвинский |  | 238,8 | 477,5 | 716,3 | 955,0 |
| Витебский |  | 705 | 1 410,0 | 2 115,0 | 2 820,0 |
| Глубокский |  | 451,3 | 902,5 | 1 353,8 | 1 805,0 |
| Городокский |  | 272,5 | 545,0 | 817,5 | 1 090,0 |
| Докшицкий |  | 273,8 | 547,5 | 821,3 | 1 095,0 |
| Дубровенский |  | 175,0 | 350,0 | 525,0 | 700,0 |
| Лепельский |  | 387,5 | 775,0 | 1 162,5 | 1 550,0 |
| Лиозненский |  | 176,4 | 352,5 | 528,9 | 705,0 |
| Миорский |  | 232,6 | 465,0 | 697,6 | 930,0 |
| Оршанский |  | 3 125,0 | 6 250,0 | 9 375,0 | 1 2500,0 |
| Полоцкий |  | 2 157,5 | 4 315,0 | 6 472,5 | 8 630,0 |
| Поставский |  | 410,0 | 820,0 | 1 230,0 | 1 640,0 |
| Россонский |  | 152,5 | 305,0 | 457,5 | 610,0 |
| Сенненский |  | 250,0 | 500,0 | 750,0 | 1 000,0 |
| Толочинский |  | 265,1 | 530,0 | 795,1 | 1 060,0 |
| Ушачский |  | 181,3 | 362,5 | 543,8 | 725,0 |
| Чашникский |  | 640,1 | 1 280,0 | 1 920,1 | 2 560,0 |
| Шарковщинский |  | 182,5 | 365,0 | 547,5 | 730,0 |
| Шумилинский |  | 227,6 | 455,0 | 682,6 | 910,0 |
| Витебск |  | 12 382,5 | 24 765,0 | 37 147,5 | 49 530,0 |
| Новополоцк |  | 2 442,5 | 4 885,0 | 7 327,5 | 9 770,0 |
| 3. Сбор (заготовка) отходов бумаги и картона – всего,  в том числе: | тонн | 11 915,1 | 23 830,0 | 35 745,1 | 47 660,0 |
| Бешенковичский |  | 70,0 | 140,0 | 210,0 | 280,0 |
| Браславский |  | 120,0 | 240,0 | 360,0 | 480,0 |
| Верхнедвинский |  | 92,5 | 185,0 | 277,5 | 370,0 |
| Витебский |  | 227,5 | 455,0 | 682,5 | 910,0 |
| Глубокский |  | 183,8 | 367,5 | 551,3 | 735,0 |
| Городокский |  | 115,0 | 230,0 | 345,0 | 460,0 |
| Докшицкий |  | 107,5 | 215,0 | 322,5 | 430,0 |
| Дубровенский |  | 75,0 | 150,0 | 225,0 | 300,0 |
| Лепельский |  | 155,0 | 310,0 | 465,0 | 620,0 |
| Лиозненский |  | 75,0 | 150,0 | 225,0 | 300,0 |
| Миорский |  | 95,0 | 190,0 | 285,0 | 380,0 |
| Оршанский |  | 1 375,0 | 2 750,0 | 4 125,0 | 5 500,0 |
| Полоцкий |  | 925,0 | 1 850,0 | 2 775,0 | 3 700,0 |
| Поставский |  | 162,5 | 325,0 | 487,5 | 650,0 |
| Россонский |  | 50,0 | 100,0 | 150,0 | 200,0 |
| Сенненский |  | 102,5 | 205,0 | 307,5 | 410,0 |
| Толочинский |  | 103,8 | 207,5 | 311,3 | 415,0 |
| Ушачский |  | 75,0 | 150,0 | 225,0 | 300,0 |
| Чашникский |  | 450,0 | 900,0 | 1350,0 | 1800,0 |
| Шарковщинский |  | 67,5 | 135,0 | 202,5 | 270,0 |
| Шумилинский |  | 87,5 | 175,0 | 262,5 | 350,0 |
| Витебск |  | 6 250,0 | 12 500,0 | 18 750,0 | 25 000,0 |
| Новополоцк |  | 950,0 | 1 900,0 | 2 850,0 | 3 800,0 |
| 4. Сбор (заготовка) отходов стекла – всего,  в том числе: | тонн | 6 710,1 | 13 420,0 | 20 130,1 | 26 840,0 |
| Бешенковичский |  | 47,5 | 95,0 | 142,5 | 190,0 |
| Браславский |  | 60,0 | 120,0 | 180,0 | 240,0 |
| Верхнедвинский |  | 57,5 | 115,0 | 172,5 | 230,0 |
| Витебский |  | 130,0 | 260,0 | 390,0 | 520,0 |
| Глубокский |  | 117,5 | 235,0 | 352,5 | 470,0 |
| Городокский |  | 65,0 | 130,0 | 195,0 | 260,0 |
| Докшицкий |  | 70,0 | 140,0 | 210,0 | 280,0 |
| Дубровенский |  | 40,0 | 80,0 | 120,0 | 160,0 |
| Лепельский |  | 90,0 | 180,0 | 270,0 | 360,0 |
| Лиозненский |  | 40,0 | 80,0 | 120,0 | 160,0 |
| Миорский |  | 56,3 | 112,5 | 168,8 | 225,0 |
| Оршанский |  | 925,0 | 1 850,0 | 2 775,0 | 3 700,0 |
| Полоцкий |  | 700,0 | 1 400,0 | 2 100,0 | 2 800,0 |
| Поставский |  | 100,0 | 200,0 | 300,0 | 400,0 |
| Россонский |  | 37,5 | 75,0 | 112,5 | 150,0 |
| Сенненский |  | 60,0 | 120,0 | 180,0 | 240,0 |
| Толочинский |  | 70,0 | 140,0 | 210,0 | 280,0 |
| Ушачский |  | 48,8 | 97,5 | 146,3 | 195,0 |
| Чашникский |  | 85,0 | 170,0 | 255,0 | 340,0 |
| Шарковщинский |  | 47,5 | 95,0 | 142,5 | 190,0 |
| Шумилинский |  | 50,0 | 100,0 | 150,0 | 200,0 |
| Витебск |  | 3 137,5 | 6 275,0 | 9 412,5 | 12 550,0 |
| Новополоцк |  | 675,0 | 1 350,0 | 2 025,0 | 2 700,0 |
| 5. Сбор (заготовка) полимерных отходов – всего,  в том числе: | тонн | 3 875,0 | 7 750,0 | 11 625,0 | 15 500,0 |
| Бешенковичский |  | 22,5 | 45,0 | 67,5 | 90,0 |
| Браславский |  | 35,0 | 70,0 | 105,0 | 140,0 |
| Верхнедвинский |  | 30,0 | 60,0 | 90,0 | 120,0 |
| Витебский |  | 287,5 | 575,0 | 862,5 | 1 150,0 |
| Глубокский |  | 52,5 | 105,0 | 157,5 | 210,0 |
| Городокский |  | 35,0 | 70,0 | 105,0 | 140,0 |
| Докшицкий |  | 35,0 | 70,0 | 105,0 | 140,0 |
| Дубровенский |  | 20,0 | 40,0 | 60,0 | 80,0 |
| Лепельский |  | 45,0 | 90,0 | 135,0 | 180,0 |
| Лиозненский |  | 17,5 | 35,0 | 52,5 | 70,0 |
| Миорский |  | 27,5 | 55,0 | 82,5 | 110,0 |
| Оршанский |  | 492,5 | 985,0 | 1 477,5 | 1 970,0 |
| Полоцкий |  | 237,5 | 475,0 | 712,5 | 950,0 |
| Поставский |  | 50,0 | 100,0 | 150,0 | 200,0 |
| Россонский |  | 27,5 | 55,0 | 82,5 | 110,0 |
| Сенненский |  | 35,0 | 70,0 | 105,0 | 140,0 |
| Толочинский |  | 37,5 | 75,0 | 112,5 | 150,0 |
| Ушачский |  | 17,5 | 35,0 | 52,5 | 70,0 |
| Чашникский |  | 42,5 | 85,0 | 127,5 | 170,0 |
| Шарковщинский |  | 25,0 | 50,0 | 75,0 | 100,0 |
| Шумилинский |  | 27,5 | 55,0 | 82,5 | 110,0 |
| Витебск |  | 1 750,0 | 3 500,0 | 5 250,0 | 7 000,0 |
| Новополоцк |  | 525,0 | 1 050,0 | 1 575,0 | 2 100,0 |
| 6. Сбор (заготовка) изношенных шин – всего,  в том числе: | тонн | 1 850,3 | 3 700,0 | 5 550,3 | 7 400,0 |
| Бешенковичский |  | 25,0 | 50,0 | 75,0 | 100,0 |
| Браславский |  | 40,0 | 80,0 | 120,0 | 160,0 |
| Верхнедвинский |  | 33,8 | 67,5 | 101,3 | 135,0 |
| Витебский |  | 35,0 | 70,0 | 105,0 | 140,0 |
| Глубокский |  | 47,5 | 95,0 | 142,5 | 190,0 |
| Городокский |  | 30,0 | 60,0 | 90,0 | 120,0 |
| Докшицкий |  | 33,8 | 67,5 | 101,3 | 135,0 |
| Дубровенский |  | 27,5 | 55,0 | 82,5 | 110,0 |
| Лепельский |  | 52,5 | 105,0 | 157,5 | 210,0 |
| Лиозненский |  | 26,3 | 52,5 | 78,8 | 105,0 |
| Миорский |  | 30,0 | 60,0 | 90,0 | 120,0 |
| Оршанский |  | 205,0 | 410,0 | 615,0 | 820,0 |
| Полоцкий |  | 140,0 | 280,0 | 420,0 | 560,0 |
| Поставский |  | 52,5 | 105,0 | 157,5 | 210,0 |
| Россонский |  | 22,5 | 45,0 | 67,5 | 90,0 |
| Сенненский |  | 32,5 | 65,0 | 97,5 | 130,0 |
| Толочинский |  | 33,8 | 67,5 | 101,3 | 135,0 |
| Ушачский |  | 25,0 | 50,0 | 75,0 | 100,0 |
| Чашникский |  | 33,8 | 67,5 | 101,3 | 135,0 |
| Шарковщинский |  | 25,0 | 50,0 | 75,0 | 100,0 |
| Шумилинский |  | 33,8 | 67,5 | 101,3 | 135,0 |
| Витебск |  | 727,5 | 1 455,0 | 2 182,5 | 2 910,0 |
| Новополоцк |  | 137,5 | 275,0 | 412,5 | 550,0 |
| 7. Сбор (заготовка) отработанных масел – всего,  в том числе: | тонн | 625,1 | 1 250,0 | 1 875,1 | 2 500,0 |
| Бешенковичский |  | 7,5 | 15,0 | 22,5 | 30,0 |
| Браславский |  | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 |
| Верхнедвинский |  | 7,5 | 15,0 | 22,5 | 30,0 |
| Витебский |  | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 |
| Глубокский |  | 20,0 | 40,0 | 60,0 | 80,0 |
| Городокский |  | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 |
| Докшицкий |  | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 |
| Дубровенский |  | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 |
| Лепельский |  | 20,0 | 40,0 | 60,0 | 80,0 |
| Лиозненский |  | 6,3 | 12,5 | 18,8 | 25,0 |
| Миорский |  | 11,3 | 22,5 | 33,8 | 45,0 |
| Оршанский |  | 65,0 | 130,0 | 195,0 | 260,0 |
| Полоцкий |  | 42,5 | 85,0 | 127,5 | 170,0 |
| Поставский |  | 20,0 | 40,0 | 60,0 | 80,0 |
| Россонский |  | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 |
| Сенненский |  | 7,5 | 15,0 | 22,5 | 30,0 |
| Толочинский |  | 7,5 | 15,0 | 22,5 | 30,0 |
| Ушачский |  | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 |
| Чашникский |  | 15,0 | 30,0 | 45,0 | 60,0 |
| Шарковщинский |  | 7,5 | 15,0 | 22,5 | 30,0 |
| Шумилинский |  | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 |
| Витебск |  | 230,0 | 460,0 | 690,0 | 920,0 |
| Новополоцк |  | 92,5 | 185,0 | 277,5 | 370,0 |
| 8. Сбор (заготовка) отходов электрического и электронного оборудования – всего,  в том числе: | тонн | 825,2 | 1 650,0 | 2 475,2 | 3 300,0 |
| Бешенковичский |  | 13,8 | 27,5 | 41,3 | 55,0 |
| Браславский |  | 20,0 | 40,0 | 60,0 | 80,0 |
| Верхнедвинский |  | 17,5 | 35,0 | 52,5 | 70,0 |
| Витебский |  | 15,0 | 30,0 | 45,0 | 60,0 |
| Глубокский |  | 30,0 | 60,0 | 90,0 | 120,0 |
| Городокский |  | 17,5 | 35,0 | 52,5 | 70,0 |
| Докшицкий |  | 17,5 | 35,0 | 52,5 | 70,0 |
| Дубровенский |  | 7,5 | 15,0 | 22,5 | 30,0 |
| Лепельский |  | 25,0 | 50,0 | 75,0 | 100,0 |
| Лиозненский |  | 11,3 | 22,5 | 33,8 | 45,0 |
| Миорский |  | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 |
| Оршанский |  | 62,5 | 125,0 | 187,5 | 250,0 |
| Полоцкий |  | 112,5 | 225,0 | 337,5 | 450,0 |
| Поставский |  | 25,0 | 50,0 | 75,0 | 100,0 |
| Россонский |  | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 |
| Сенненский |  | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 |
| Толочинский |  | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 |
| Ушачский |  | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 |
| Чашникский |  | 13,8 | 27,5 | 41,3 | 55,0 |
| Шарковщинский |  | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 |
| Шумилинский |  | 18,8 | 37,5 | 56,3 | 75,0 |
| Витебск |  | 287,5 | 575,0 | 862,5 | 1 150,0 |
| Новополоцк |  | 62,5 | 125,0 | 187,5 | 250,0 |
| 9. Использование органической части ТКО – всего,  в том числе: | тонн | 7 925,0 | 15 850,0 | 23 775,0 | 31 700,0 |
| Бешенковичский |  | 35,0 | 70,0 | 105,0 | 140,0 |
| Браславский |  | 57,5 | 115,0 | 172,5 | 230,0 |
| Верхнедвинский |  | 42,5 | 85,0 | 127,5 | 170,0 |
| Витебский |  | 7,5 | 15,0 | 22,5 | 30,0 |
| Глубокский |  | 100,0 | 200,0 | 300,0 | 400,0 |
| Городокский |  | 87,5 | 175,0 | 262,5 | 350,0 |
| Докшицкий |  | 47,5 | 95,0 | 142,5 | 190,0 |
| Дубровенский |  | 35,0 | 70,0 | 105,0 | 140,0 |
| Лепельский |  | 117,5 | 235,0 | 352,5 | 470,0 |
| Лиозненский |  | 42,5 | 85,0 | 127,5 | 170,0 |
| Миорский |  | 60,0 | 120,0 | 180,0 | 240,0 |
| Оршанский |  | 1 132,5 | 2 265,0 | 3 397,5 | 4 530,0 |
| Полоцкий |  | 375,0 | 750,0 | 1 125,0 | 1 500,0 |
| Поставский |  | 112,5 | 225,0 | 337,5 | 450,0 |
| Россонский |  | 25,0 | 50,0 | 75,0 | 100,0 |
| Сенненский |  | 47,5 | 95,0 | 142,5 | 190,0 |
| Толочинский |  | 70,0 | 140,0 | 210,0 | 280,0 |
| Ушачский |  | 30,0 | 60,0 | 90,0 | 120,0 |
| Чашникский |  | 102,5 | 205,0 | 307,5 | 410,0 |
| Шарковщинский |  | 30,0 | 60,0 | 90,0 | 120,0 |
| Шумилинский |  | 50,0 | 100,0 | 150,0 | 200,0 |
| Витебск |  | 4 500,0 | 9 000,0 | 13 500,0 | 18 000,0 |
| Новополоцк |  | 817,5 | 1 635,0 | 2 452,5 | 3 270,0 |