|  | УТВЕРЖДЕНО Решение Шумилинского районного исполнительного комитета 25.02.2019 № 113 |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по наведению порядка на земле на 2019 год на

территории (объектах) Шумилинского района

| Наименование мероприятия | Наименование населенных пунктов, территорий, организаций, где планируется выполнение работ | Количест-венный показатель | Сроки выполнения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Благоустройство и содержание (эксплуатация) территорий населенных пунктов |  |  |  |  |
| 1. Устройство (ремонт) спортивных и детских игровых площадок на придомовых территориях | Сиротинский сельсовет аг. Слобода, ул. Приозёрная, д.34,35,36 аг. Слобода, ул. Приозёрная, д. 42,44 аг. Слобода, ул. Афанасьева, д.3,4 аг. Слобода, ул. Афанасьева, д.11 аг. Слобода, ул. Афанасьева, д.24 д. Сиротино, ул. Зелёная, д.2, 3 Добейский сельсовет д. Приозерная, ул. Молодежная, д.3 д. Добея, ул. Береговая, д.5 аг.Амбросовичи , ул.Кооперативная,д.1 Ловжанский сельсовет аг. Никитиха, ул. Центральная, д.3 аг. Никитиха, ул. Юбилейная, д.4 аг. Никитиха, ул. Лоскунова, д.5 Обольский сельсовет г.п. Оболь, ул. Даумана, д. 15 г.п. Оболь, ул. Первомайская, д.3 г.п. Оболь, ул. Первомайская, д. 15 г.п. Оболь, ул. Первомайская, д. 17 г.п. Оболь, ул. Первомайская, д. 13 г.п. Оболь, ул. Вышелесского, д. 57, 49 г.п. Оболь, ул. Вышелесского, д. 59 г.п. Оболь, ул. Ленина, д. 2 Николаевский сельсовет аг. Кордон, ул. Школьная, д.4 аг. Кордон, ул. Комачинская, д.5 д. Николаево, ул. Мира, д.58 д. Николаево, ул. Молодежная, д.5 д. Мишковичи, ул. Саркисянца, д.2 Мишневичский сельсовет д. Суровни, ул. Центральная, д.2 аг. Мишневичи, ул. Рассказова, д.33 Светлосельский сельсовет аг. Башни, ул. Озерная, д. 25 аг. Светлосельский, ул. Юбилейная, д.6а г.п. Шумилино, ул. Сипко д.47, 49, 51 г.п. Шумилино, ул. Юбилейная, д.18, 20 г.п. Шумилино, ул. Юбилейная, д.22 г.п. Шумилино, ул. Юбилейная, д.22а г.п. Шумилино, ул. Юбилейная, д.10, 12 г.п. Шумилино, ул. Юбилейная, д.14, 16 г.п. Шумилино, ул. Юбилейная, д. 65,71 г.п. Шумилино, ул. Вокзальная, д.2 г.п. Шумилино, ул. Шумилинская, д.2 г.п. Шумилино, пер. Суворова, д.8 г.п. Шумилино, ул. Сипко, д.35 г.п. Шумилино, ул. 70 лет БССР, д.14 г.п. Шумилино, ул. Суворова, к. 2, д.3 г.п. Шумилино, ул. Юбилейная, д.27а г.п. Шумилино, ул. Юбилейная, д.65, 71 г.п. Шумилино, пер. Угневенка В.И., д.1, 3 | 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 2 штуки | март- август | Унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Шумилинского района (далее – УП ЖКХ Шумилинского района) |
| 2. Озеленение придомовых и иных территорий населенных пунктов (посадка деревьев) | г.п, Шумилино территория Добейского сельсовета территория Ковляковского сельсовета территория Ловжанского сельсовета территория Мишневичского сельсовета территория Николаевского сельсовета территория Обольского сельсовета территория Светлосельского сельсовета территория Сиротинского сельсовета | 0,56 тыс. штук 0,10 тыс.штук 0,04 тыс.штук 0,10 тыс.штук 0,07 тыс.штук 0,10 тыс.штук 0,12 тыс.штук 0,05 тыс.штук 0,05 тыс.штук | апрель- октябрь | УП ЖКХ Шумилинского района, государственное лесохозяйственное учреждение «Шумилинский лесхоз» (далее – ГЛХУ «Шумилинский лесхоз»), сельские исполнительные комитеты (далее – сельисполкомы) |
| 3. Озеленение придомовых и иных территорий населенных пунктов (посадка кустарников) | г.п. Шумилино территория Добейского сельсовета территория Ковляковского сельсовета территория Ловжанского сельсовета территория Мишневичского сельсовета территория Николаевского сельсовета территория Обольского сельсовета территория Светлосельского сельсовета территория Сиротинского сельсовета | 0,30тыс. штук 0,20тыс. штук 0,025 тыс. штук 0,20 тыс. штук 0,07 тыс. штук 0,07 тыс. штук 0,35 тыс. штук 0,30 тыс. штук 0,09 тыс. штук | май- октябрь | УП ЖКХ Шумилинского района, сельисполкомы |
| 4. Устройство и ремонт контейнерных площадок для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов | г.п. Шумилино | 3 штуки 3 штуки 3 штуки 6 штуки 3 штуки 2штуки | март апрель май июнь июль август | УП ЖКХ Шумилинского района |
| 5. Установка и ремонт контейнеров для сбора отходов | г.п.Шумилино г.п. Шумилино аг. Никитиха г.п. Шумилино г.п. Шумилино г.п. Шумилино д. Пуща д. Будобль д. Ляхово д. Слобода | 5 штук 4 штук 6 штук 8 штук 2 штук 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука | март апрель май июнь июль август август сентябрь октябрь октябрь | УП ЖКХ Шумилинского района |
| 6. из них, установка и ремонт контейнеров для раздельного сбора отходов | г.п. Шумилино | 2 штуки 3 штуки 2 штуки 2 штуки 1 штука | май июнь июль август сентябрь | УП ЖКХ Шумилинского района |
| 7. Ремонт улично-дорожной сети | г.п. Шумилино г.п. Оболь | 2,4тыс.м2 1,0 тыс.м2 | апрель-октябрь | УП ЖКХ Шумилинского района |
| 8.Устройство, реконструкция и ремонт газонов | г.п. Шумилино | 0,3 га 0,3 га 0,2 га | апрель май октябрь | УП ЖКХ Шумилинского района Шумилинский район газоснабжения филиала «Полоцкое производственное управление» производственного республиканского предприятия «Витебскоблгаз» (далее – Шумилинский РГС) Учреждение здравоохранения «Шумилинская центральная районная больница» |
| 9. Снос пустующих и ветхих жилых домов | д. Юрово д. Юрово д.Заоболь, ул.Центральная д.23 аг.Мишневичи, ул.Городокская, д.6 д. Лесковичи, ул. Смольковская, д.25 д. Крупчино, ул. Центральная. д.2 г.п. Оболь, ул. Дуничева,д.2 г.п. Оболь, ул. Дуничева, д.9 д. Мишковичи, ул. Вишневая, д.12а д. Изгородище, д.1 д. Филиппенки, ул. Дачная, д.9 д. Земцы, ул. Центральная, д.41 д.Барановские д.24, д.28 д. Улазовичи, д.22 д. Куриловщина, д.21 | 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 2 штуки 1 штука 1 штука | апрель-ноябрь | Ловжанский сельисполком Мишневичский сельисполком Светлосельский сельисполком Обольский сельисполком Николаевский сельисполком Сиротинский сельисполком Добейский сельисполком Ковляковский сельисполком |
| 2. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство сельскохозяйственных территорий и объектов |  |  |  |  |
| 10. Животноводческие фермы и комплексы |  |  |  |  |
| 10.1. Установка (ремонт) ограждений на объектах | молочнотоварная ферма Язвино, д. Язвино молочнотоварная ферма Светлосельская, аг. Светлосельский | 1 штука 1 штука | август сентябрь | Открытое акционерное общество(далее – ОАО) «АгроБоровинка» Коммунальное унитарное производственное предприятие «Шумилинский райагросервис» (далее – УП «Шумилинский райагросервис») |
| 10.2. Установка контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов | молочнотоварная ферма Решетники, д. Решетники | 1 штука | август | Сельскохозяйственное унитарное предприятие «Ловжанское» (далее – СУП «Ловжанское») |
| 11. Машинные дворы |  |  |  |  |
| 11.1.Установка (ремонт) ограждений машинных дворов | машинный двор Башни, аг. Башни машинный двор Кордон, аг. Кордон | 1 штука 1 штука | июнь сентябрь | ОАО «АгроБоровинка» Коммунальное унитарное сельскохозяйственное предприятие (далее – КУСХП) «Улльский» |
| 11.2.Обустройство (ограждение, установка информационных указателей) площадок для временного хранения металлолома | машинный двор Слобода, аг. Слобода | 1 штука | май | КУСХП «Сиротинский» |
| 11.3.Обустройство (ограждение, установка информационных указателей) площадок для временного хранения изношенных шин | машинный двор Кривое Село, аг. Кривое Село | 1 штука | май | ОАО «Придвинский» |
| 11.4.Установка контейнеров для сбора отходов, в том числе раздельного сбора отходов и отработанных масел | машинный двор Никитиха, аг. Никитиха | 1 штука | май | СУП «Ловжанское» |
| 12. Артезианские скважины |  |  |  |  |
| 12.1.Проведение ликвидационного тампонажа неиспользуемых артезианских скважин | д. Сеньково | 1 штука | сентябрь | КУСХП «Сиротинский» |
| 12.2. Ремонт павильонов артезианских скважин | д. Язвино | 1 штука | сентябрь | ОАО «АгроБоровинка» |
| 12.3.Установка (ремонт) ограждений первого пояса зоны санитарной охраны артезианских скважин | д. Лежни аг. Мишневичи | 1 штука 1 штука | июль август | ОАО «Лежни» КУСХП «Мишневичи» |
| 13. Иные сельскохозяйственные территории и объекты (зерноочистительно-сушильные комплексы, склады, пилорамы) |  |  |  |  |
| 13.1.Установка (ремонт) ограждений объектов | аг. Никитиха | 1 штука | август | СУП «Ловжанское» |
| 14. Вовлечение в хозяйственный оборот потенциально плодородных неиспользуемых сельскохозяйственных земель |  |  |  |  |
| 14.1.Снос непригодных и неэксплуатируемых зданий и сооружений сельскохозяйственных организаций | д. Глушица | 1 штука | октябрь | КУСХП «Мишневичи» |
| 14.2.Рекультивация и вовлечение в хозяйственный оборот освободившихся земель после сноса данных объектов | д. Глушица | 0,08 га | октябрь | КУСХП «Мишневичи» |
| 14.3. распашка и вовлечение в хозяйственный оборот пустующих сельскохозяйственных земель (кроме освободившихся после сноса непригодных и неэксплуатируемых зданий и сооружений) | ### Обольский сельсовет ### Николаевский сельсовет ### Мишневичский сельсовет Сиротинский сельсовет Добейский сельсовет Ковляковский сельсовет Ловжанский сельсовет Светлосельский сельсовет | 5,0 га 6,0 га 4,0 га 4,0 га 4,0 га 4,0 га 4,0 га 4,0 га | май май июнь июнь июнь июнь июнь июнь | ### КУСХП «Улльский» ### КУСХП «Улльский» ### КУСХП «Мишневичи» КУСХП «Сиротинский» ОАО «Приозерный мир» ОАО «Придвинский» ОАО «Ловжанское» ОАО «АгроБоровинка», УП«Шумилинский райагросервис» |
| 3. Поддержание в надлежащем состоянии территорий вдоль автомобильных дорог |  |  |  |  |
| 15. Обустройство (ремонт) существующих мест отдыха, площадок вдоль автомобильных дорог |  |  |  |  |
| 15.1. Установка (ремонт) малых архитектурных форм | автомобильная дорога Р-20, Витебск-Полоцк (граница Латвийской Республики), 39-42км | 1 штука | июнь | УП ЖКХ Шумилинского района |
| 15.2. Удаление отходов, валежной древесины, опасных деревьев, древесно-кустарниковой растительности в полосе отвода автомобильных дорог | Н-3951 Бешенковичи-Шумилино-Суровни км38.9-км50,4 Н-2302 Витебск-Сиротино км 26.9-км 28.5 Н-3951 Бешенковичи-Шумилино-Суровни км52,5-км53,0 Н-3954 Оболь-Леоново-Мишковичи-Лежни км30-км32 Н-3972 Кривое Село-Новики км6,2-км7,2 Н-3953 Шумилино-Башни-Тербешово км12,2-км14,1 Н-3973 Шумилино-Светлосельская-Слобода-Мазурино км1,5-км2,2; км3,8-км3,9; км4,3-км4,4; км5-км5,1; км10-км10,8 Н-2501 Быки-Козьяны-Оболь км32-км33; км34-км36; км37-км38 | 11,5 км 1,6 км 0,5 км 2,0 км 1,0 км 1,9 км 1,8 км 4,0 км | январь февраль июнь ноябрь ноябрь ноябрь декабрь декабрь | Филиал «Шумилинское дорожное ремонтно-строительное управление №204 коммунального унитарного предприятия «Витебскоблдорстрой» (далее – ДРСУ № 204) |
| 15.3. Озеленение территорий вдоль автомобильных дорог (посадка деревьев) | Н-3950 Оболь-Полоцк км 0-2 | 0,05 тыс.штук | апрель | ДРСУ №204 |
| 4. Поддержание в надлежащем состоянии территорий лесного фонда |  |  |  |  |
| 16. Проведение санитарных рубок и уборки захламленности в рекреационно-оздоровительных, природоохранных и защитных лесах (лесах I группы), в том числе на территориях, прилегающих к местам отдыха, площадкам вдоль автомобильных дорог, к потребительским кооперативам, знаковым объектам и другим территориям | квартал 80 выдел 1 Шумилинское лесничество квартал 11 выдел 13 Никитихинское лесничество квартал 3 выдел 11,33Обольское лесничество квартал 48 выдел 20 Козьянское лесничество квартал 35 выдел 31 Обольское лесничество квартал 34 выдел 19 Обольское лесничество квартал 151 выдел 65 Шумилинское лесничество квартал 48 выдел 20 Козьянское лесничество квартал 33 выдел 4,5,12,13 Николаевское лесничество квартал 47 выдел 8 Мишневичское лесничество квартал 47 выдел 14,15 Мишневичское лесничество квартал 58 выдел 63 Козьянское лесничество квартал 48 выдел 20 Козьянское лесничество квартал 48 выдел 72 Козьянское лесничество квартал 68 выдел 23 Никитихинское лесничество квартал 68 выдел 16 Николаевское лесничество квартал 74 выдел 29 Николаевское лесничество квартал 35 выдел 1 Мишневичское лесничество квартал 75 выдел 52 Николаевское лесничество кв.58 выд.31 пл.2,0га-Козьянское лесничество кв.50 выд.50 пл.1,0га-Козьянское лесничество кв68 выд.39 пл.2,0га-Козьянское лесничество кв.36 выд.42 пл.2,0га-Никитихинское лесничество кв.36 выд.17 пл.0,4га-Никитихинское лесничество кв.89 выд.40 пл.2,0га-Шумилинское лесничество квартал 1 выдел 5 Мишневичское лесничество квартал 48 выдел 20 Козьянское лесничество квартал 109 выдел 32 Мишневичское лесничество квартал 4 выдел 21Обольское лесничество квартал 1 выдел 6 Никитихинское лесничество квартал 89 выдел 29 Шумилинское лесничество | 6,8 га 4,1 га 1,5 га 2,0 га 2,8 га 1,0 га 1,2 га 1, га 2,4 га 13,8 га 5,1 га 1,7 га 2,0 га 2,5 га 1,0 га 1,6 га 2,5 га 3,0 га 3,3 га 2,0 га 1,0 га 2,0 га 2,0 га 0,4 га 2,0 га 8,9 га 1,0 га 5,9 га 8,3 га 1,5 га 1,0 га | январь февраль февраль март март март март март март апрель апрель май май май май май май июнь июнь июль июль июль июль июль июль август август сентябрь октябрь ноябрь ноябрь | ГЛХУ «Шумилинский лесхоз» |
| 17. Уборка отходов в лесном фонде, в том числе на территориях, прилегающих к местам отдыха, площадкам вдоль автомобильных дорог, к потребительским кооперативам, знаковым объектам и другим территориям | квартал 68 Козьянское лесничество квартал 41 Николаевское лесничество квартал 42Никитихинскоелесничество квартал 3Обольскоелесничество квартал 110Шумилинское лесничество квартал 90Мишневичскоелесничество квартал 105Мишневичское лесничество квартал 106Мишневичское лесничество | 1,0 га 2,0 га 5,0 га 5,0 га 2,0 га 2,0 га 2,0 га 1,0 га | март март апрель май июнь июль август сентябрь | ГЛХУ «Шумилинский лесхоз» |
| 5. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство мест и зон отдыха на водных объектах |  |  |  |  |
| 18. Обустройство (ремонт) существующих зон и мест отдыха на водных объектах |  |  |  |  |
| 18.1. установка (ремонт) малых архитектурных форм | озеро Шумилинское озеро Будовесть | 1 штука 5 штука | май май | УП ЖКХ Шумилинского района Шумилинский РГС |
| 18.2. установка информационных знаков | озеро Будовесть | 1 штука | апрель | Шумилинский РГС |
| 18.3. обустройство (ремонт) автомобильных парковок | озеро Разван | 1 штука | май | ДРСУ №204, Коммунальное унитарное строительное предприятие «Шумилинская ПМК-70» (далее – УП «Шумилинская ПМК-70») |
| 18.4. установка контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов | озеро Шумилинское | 1 штука 1 штука | апрель май | УП ЖКХ Шумилинского района |
| 18.5. оборудование (ремонт) спортивных игровых площадок | озеро Шумилинское озеро Будовесть | 1 штука 3 штука | апрель май | УП ЖКХ Шумилинского района Шумилинский РГС |
| 18.6. оборудование (ремонт) общественных туалетов | озеро Шумилинский | 1 штука | апрель | УП ЖКХ Шумилинского района |
| 6. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройству заповедников, заказников и памятников природы |  |  |  |  |
| 19. Установка информационных знаков (штук) | Гидрологический памятник природы местного значения «Родник «Святой колодец», Ковляковский сельсовет, квартал 150, выдел 41 | 1 штука | август | ГЛХУ «Шумилинский лесхоз», Шумилинское лесничество |
| 7. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство территорий мест погребения |  |  |  |  |
| 20. Устройство (ремонт) ограждения мест погребения | кладбище д. Барановские, Добейский сельсовет кладбище д. Гребница, Ковляковский сельсовет кладбища д.Слобода, д. Мазурино, д. Добрино, Ловжанский сельсовет кладбище д. Бунтики, Мишневичский сельсовет кладбище д. Федьково, Николаевский сельсовет кладбище д. Зуи, Обольский сельсовет кладбище аг. Башни, Светлосельский сельсовет кладбище г.п. Шумилино | 1 штука 1 штука 3 штуки 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука | март март май апрель апрель октябрь октябрь сентябрь | УП ЖКХ Шумилинского района |
| 21. Оборудование площадок для сбора отходов | кладбище д. Барановские, Добейский сельсовет кладбище д. Гребница, Сиротинский сельсовет кладбище д. Мазурино,д. СидоровщинаЛовжанский сельсовет кладбище д. Бунтики, Мишневичский сельсовет кладбище д. Федьково, Николаевский сельсовет кладбище д. Зуи, Обольский сельсовет кладбище аг. Башни, Светлосельский сельсовет | 1 штука 1 штука 2 штуки 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука | апрель апрель апрель май май май май | УП ЖКХ Шумилинского района |
| 22. Установка контейнеров для сбора отходов | кладбище д. Непороты, Добейский сельсовет кладбище д. Бунтики, Мишневичский сельсовет кладбище д. Гребница, Сиротинский сельсовет кладбище д. Федьково, Николаевский сельсовет кладбище д. Зуи, Обольский сельсовет кладбище аг. Башни, Светлосельский сельсовет | 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука | апрель апрель май май апрель май | УП ЖКХ Шумилинского района |
| 8. Поддержание в надлежащем состоянии и рекультивация объектов захоронения отходов |  |  |  |  |
| 23. Рекультивация выведенных из эксплуатации полигонов/мини-полигонов | мини-полигон Кривое Село мини-полигон Победа | 1 штука 1 штука | сентябрь август | УП ЖКХ Шумилинского района |
| 24. устройство (ремонт) обваловки (ограждения) по всему периметру объекта захоронения отходов | Мини-полигон Слобода Мини-полигон Башни Мини-полигон Боськово Мини-полигон Кардеки Мини-полигон Добрино Мини-полигон Николаево | 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука | май июнь июль август сентябрь сентябрь | УП ЖКХ Шумилинского района |
| 9. Рекультивация отработанных внутрихозяйственных карьеров, используемых для добычи общераспространенных полезных ископаемых |  |  |  |  |
| 25.Рекультивация отработанных внутрихозяйственных карьеров | ### карьер Толстыки | 1 штука | сентябрь | КУСХП «Сиротинский» |
| 26.Рекультивация отработанных внутрихозяйственных карьеров | ### карьер Толстыки | 0,41 га | сентябрь | КУСХП «Сиротинский» |
| 10. Проведение мелиоративных мероприятий |  |  |  |  |
| 27. Очистка мелиоративных каналов от заиления | земли ОАО «АгроБоровинка» земли КУСХП «Мишневичи» земли КУСХП «Сиротинский» земли ОАО «АгроБоровинка» земли КУСХП «Сиротинский» земли КУСХП «Мишневичи» | 4 км 5 км 6 км 4 км 4 км 2 км | март апрель май июнь август сентябрь | УП «Шумилинская ПМК-70» |
| 28. Очистка мелиоративных каналов от древесно-кустарниковой растительности | земли КУСХП «Улльский» земли КУСХП «Улльский» земли КУСХП «Мишневичи» земли ОАО «АгроБоровинка» земли КУСХП «Сиротинский» земли КУСХП «Сиротинский» земли КУСХП «Мишневичи» земли СУП «Ловжанское» земли СУП «Ловжанское» | 2 км 2 км 3 км 1 км 2 км 2 км 2 км 2 км 2 км | апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь | УП «Шумилинская ПМК-70» |
| 11. Регулирование распространения и численности борщевика Сосновского |  |  |  |  |
| 29. На землях населенных пунктов | д. Сиротино №1 д. Сиротино №2 агр. Слобода д. Новики д. Куриловщина агр. Кордон агр. Кордон вблизи сквера агр. Кордон вблизи реки З.Двина д. Барановские агр. Башни д. Андреевка д. Убоино д. Черчицы вблизи кладбища д. Погирщино | 0,05 га 0,04 га 0,01 га 0,01 га 0,01 га 0,01 га 1,4 га 1,05 га 0,25 га 0,15 га 0,005 га 0,01 га 0,01 га 0,03 га | май- сентябрь | Сиротинский сельисполком Сиротинскийсельисполком Сиротинскийсельисполком Ковляковскийсельисполком Ковляковскийсельисполком Николаевский сельисполком Николаевский сельисполком Николаевский сельисполком Добейский сельисполком Светлосельский сельисполком Мишневичский сельисполком Обольский сельисполком Обольский сельисполком Обольский сельисполком |
| 30. На сельскохозяйственных землях | вблизи МТФ Сиротино вблизи д. Сиротино территория КСП ферма Убоино справа от дороги перед д. Бритики справа от дороги перед агр.Кордон за д. Рыпинщина перед д. Черчицы слева вблизи д. Слудоши д. Мясоедово д. Латково агр. Никитиха вблизи д. Латково вблизи фермы Цевьи вблизи склада минеральных удобрений в д. Мазурино вдоль мелиоративного канала вблизи агр. Никитиха вблизи аг. Мишневичи слева от дороги перед д. Залесье справа от дороги перед д. Городно урочище Увалоки вблизи заправочного пункта в д. Марково | 0,045 га 0,005 га 0,015 га 0,03 га 0,017 га 0,02 га 0,34 га 0,04 га 0,01 га 2,9 га 0,06 га 0,4 га 0,25 га 1,09 га 0,25 га 0,01 га 0,01 га 0,01 га 0,05 га 0,01 га | май - сентябрь | КУСХП «Сиротинский» КУСХП «Сиротинский» КУСХП «Сиротинский» КУСХП «Улльский» КУСХП «Улльский» КУСХП «Улльский» КУСХП «Улльский» КУСХП «Улльский» СУП «Ловжанское» СУП «Ловжанское» СУП «Ловжанское» СУП «Ловжанское» СУП «Ловжанское» СУП «Ловжанское» СУП «Ловжанское» КУСХП «Мишневичи» УП «Шумилинский райагросервис» ОАО «Приозерный мир» ОАО «Приозерный мир» ОАО «Приозерный мир» |
| 31. На землях лесного фонда | слева от дороги Леоново-Убоино вблизи памятника слева от дороги Слудоши-Шаши | 0,014 га 0,17 га | май- сентябрь | ГЛХУ «Шумилинский лесхоз» |
| 32. В полосах отвода авто и ж/д дорог | автодорога Оболь-Полоцк, вблизи д. Берковичи автодорога Оболь-Полоцк, за мостом через реку Оболь автодорога Леоново-Убоино, слева вблизи памятника автодорога Слудоши-Шаши, слева | 0,2 га 0,01 га 0,007 га 0,08 га | май-сентябрь | ДРСУ № 204 |
| 33. На прочих территориях | на откосе мелиоративного канала вблизи д. Пустоши на откосе мелиоративного канала вблизи д. Николаево на откосе мелиоративного канала вблизи д. Барановские | 0,014 га 0,02 га 0,1 га | май- сентябрь | Коммунальное унитарное предприятие мелиоративных систем«Шумилинское ПМС» (далее – УП «Шумилинское ПМС») |
| 12. Регулирование распространения и численности золотарника канадского |  |  |  |  |
| 34. Проведение работ по регулированию распространения и численности золотарника канадского | Мишневичский сельсовет, аг. Мишневичи, на обочине дороги слева, точка № 16149 Мишневичский сельсовет, аг. Мишневичи, на обочине дороги справа, точка № 16147 Сиротинский сельсовет, д. Сиротино, у дороги на луговине справа от дороги, точка № 16125 через 100 м от т. 5036 - 15 м2. По трассе в окр. д. Козоногово, точка № 5036 Мишневичский сельсовет, аг. Мишневичи, на обочине дороги слева – 1 м2, справа – 1м2, точка № 16146 Мишневичский сельсовет, аг. Мишневичи, на обочине дороги слева, точка № 16142 Мишневичский сельсовет, аг. Мишневичи, на обочине дороги слева, точка № 16141 Мишневичский сельсовет, аг.Мишневичи, в населенном пункте, точка № 16135 Мишневичский сельсовет, аг. Мишневичи, на обочине дороги по обе стороны, слева – 504 м2, справа – 20м2, точка № 16138 Мишневичский сельсовет, аг. Мишневичи, на обочине слева, точка № 16140 Мишневичский сельсовет, д. Погорелица, на пустыре справа от дороги, точка № 16132 Сиротинский сельсовет, д. Мосорово, у дороги на луговине справа – 2 м2, слева – 6 м2, точка № 16124 Обольский сельсовет, г.п. Оболь, на обочине дороги слева, точка № 16041 Обольский сельсовет, г.п. Оболь, на обочине дороги справа, точка № 16043 Ловжанский сельсовет, д. Пуща, у дома справа от дороги, точка № 16064 Ловжанский сельсовет, аг. Никитиха, в населенном пункте справа от дороги, точка № 16070 г.п. Шумилино, у дороги на луговине слева от дороги, точка № 16091 г.п. Шумилино, у дороги на луговине справа от дороги, точка № 16092 окр. д. Глушица, 1,1 км к СЗЗ (от центра деревни), сеяный луг, около 20 локусов по 1 м2 на площади 0,25 га, точка № 20063 окр.д. Козоногово, 1,5 км к СВ, по краю кустарника в 10 м от дороги, точка № 9572 окр.д.Губица, С окраина Берег озера, Луг, точка № 9574 | 5 м.кв. 5 м.кв. 2 м.кв. 15 м.кв. 2 м.кв. 5 м.кв. 20 м.кв. 2 м.кв. 524 м.кв. 10 м.кв. 5 м.кв. 8 м.кв. 10 м.кв. 2 м.кв. 20 м.кв. 5 м.кв. 100 м.кв. 250 м.кв. 20 м.кв. 10 м.кв. 1 м.кв. | май, август | ДРСУ №204 ДРСУ №204 ДРСУ №204 ДРСУ № 204 Мишневичский сельисполком Сиротинский сельисполком Обольский сельисполком Ловжанский сельисполком УП ЖКХ Шумилинского района УП ЖКХ Шумилинского района КУСХП «Мишневичи» КУСХП «Сиротинский» УП «Шумилинский райагросервис» |
| 13. Регулирование распространения и численности эхиноцистиса лопастного |  |  |  |  |
| 35. Проведение работ по регулированию распространения и численности эхиноцистиса лопастного | Мишневичский сельсовет, округ д. Ждановка, на обочине дороги слева, точка № 16151 Мишневичский сельсовет, аг. Мишневичи, на обочине дороги слева, точка № 16147 Мишневичский сельсовет, аг. Мишневичи, на обочине дороги справа, точка № 16145 Мишневичский сельсовет, аг. Мишневичи, на обочине дороги слева, точка № 16143 Мишневичский сельсовет, аг. Мишневичи, справа от дороги, точка № 16137 Сиротинский сельсовет, д. Сиротино, по ивняку слева от дороги, точка № 16130 Сиротинский сельсовет, д. Сиротино, по ивняку слева от дороги, точка № 16128 Добейский сельсовет, д. Приозерная, по кустарниковой растительности слева от дороги, точка № 16085 Обольский сельсовет, д. Погирщино, по кустарниковой растительности справа от дороги, точка № 16054 Обольский сельсовет, д. Берковичи, по кустарниковой растительности справа от дороги, точка № 16052 Обольский сельсовет, д. Берковичи, по кустарниковой растительности слева от дороги, точка № 16050 Обольский сельсовет, д. Крупенино, по кустарниковой растительности справа от дороги, точка № 16049 Обольский сельсовет, д. Грудиново, по кустарниковой растительности справа от дороги, точка № 16047 Обольский сельсовет, д. Слудоши, на луговине, точка № 16044 Обольский сельсовет, д. Слудоши, по ивняку слева, точка № 16035 Обольский сельсовет, д. Леоново, по ивняку справа, точка № 16026 Обольский сельсовет, д. Леоново, по ивняку справа, точка № 16025 Обольский сельсовет, д. Леоново, по ивняку слева, точка № 16029 Обольский сельсовет, д. Слудоши, по берегу реки Западная Двина, правый берег – 700 м2, левый – 300 м2, точка № 16036 Николаевский сельсовет, д. Кордон, по кустарниковой растительности по ивняку слева 5м2, справа – 220 м2, точка № 16019 Николаевский сельсовет, д. Кордон, по ивняку, точка № 16018 Николаевский сельсовет, д. Кордон, на пустоши, точка № 16017 Николаевский сельсовет, д. Николаево, по кустарниковой растительности слева – 20 м2, справа – 20 м2, точка № 16015 Николаевский сельсовет, д. Николаево, на берегу реки Западная Двина на берегу, точка № 16014 | 5 м.кв. 3 м.кв. 50 м.кв. 5 м.кв. 30 м.кв. 53 м.кв. 10 м.кв. 10 м.кв. 10 м.кв. 40 м.кв. 2 м.кв. 5 м.кв. 5 м.кв. 10 м.кв. 40 м.кв. 10 м.кв. 30 м.кв. 40 м.кв. 1000 м.кв. 225 м.кв. 5 м.кв. 10 м.кв. 40 м.кв. 30 м.кв. | июнь, август | ДРСУ №204 ДРСУ №204 Мишневичский сельисполком Сиротинский сельисполком Добейский сельисполком Обольский сельисполком Николаевский сельисполком |